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Уважаемый Алмаз Хамитович!

Направляю Вам отчёт об исполнении государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП (с последующими изменениями) за 1 квартал 2023 года в соответствии с формой.

Приложение: в 1 экз. на 10 л.



	Министр
	 С.Л. Балакин















Солнцева Наталия Александровна 
тел. 20-10-10 (доб. 402)

Приложение к письму

Аналитическая справка 
к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП (с последующими изменениями)

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области». 
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2023 год из бюджета Пензенской области 133 837,1 тыс.руб., кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года  25 298,2 тыс. руб. (18,9 %). 

Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Мероприятие 1.2.1. «Модернизация и техническая поддержка ЭСО, ее модулей: "Web-образование", "Мониторинг", "Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения", "Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)»
Исполнитель –Министерство образования Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 20 104,3 тыс. руб. кассовое исполнение 5 026,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 25.
Институтом регионального развития 30.12.2022 заключен договор              № ЗП212996 на "Оказание услуг по модернизации, лицензионной и технической поддержке Государственной информационной системы «Электронная система образования Пензенской области». К ЭСО подключены 1300 образовательных организаций, передача информации осуществляется на постоянной основе.

Основное мероприятие 1.5 «Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Мероприятие 1.5.1. Доработка автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" в целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», а также с целью организации информационного взаимодействия с РИАМС ПроМед» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2000,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
Мероприятие реализуется в 3 квартале 2023 года.

Мероприятие 1.5.3 «Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4733,3 тыс. руб. кассовое исполнение 789,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7. 
Осуществляется постоянная методологическая поддержка пользователей ЭСРН; производится доработка и настройка ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, в том числе, а также замечаниями пользователей.

Мероприятие 1.5.7 «Техническая поддержка социального портала Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб. кассовое исполнение 100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7.
Осуществлялась консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение веб-сервиса socpnz.ru и его поддоменов в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»

Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка инфраструктуры «Электронного правительства»

Мероприятие 2.1.3 «Приобретение, поставка программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее – ИСС)» для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
	Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 696,0 тыс. руб. кассовое исполнение 348,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 50.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области заключены договора на приобретение доступа к АПК, приобретение услуг по техническому сопровождению, приобретение прав использования системы сбора данных, приобретение прав использования портала раскрытия информации. Предоставлен доступ на срок до 01.07.2023 года. 

Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 32,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,6.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен договор на основании которого в течении 2023 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к 8 экземплярам Системы КонсультанатПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения. 

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;
- ремонт оборудования, устранение неисправностей;
- приобретение комплектующих и расходных материалов»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 227,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 9,1.
В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Осуществлена загрузка данных и публикация слоёв: 
• «Машиностроение и металлообработка» 
• «Приборостроение» 
• «Производство строительных материалов» 
• «Стекольная промышленность» 
• «Легкая промышленность» 
• «Целлюлозно-бумажная промышленность» 
• «Деревообрабатывающая промышленность» 
• «Медицинская и фармацевтическая промышленность» 
• «Мебельная промышленность»; 
 Обновлены данные на слоях: Роскомнадзор-GSM, Роскомнадзор-LTE, Роскомнадзор-PPC.
Проведена загрузка и публикация:
· слоёв «Территориальные (земельные ресурсы) перспективного инвестиционного развития», «Инвестиционные площадки и преференциальные режимы» в приложении «Инвестиционные площадки»; 
· загрузки данных на слой «Комплексы ФВФ» из модуля М2;
· загрузка данных на слои ПДД и МВД ИЦ.
Зарегистрированы новые пользователи ГИС-портала 

Мероприятие 2.1.7 «Сопровождение и модернизация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств –0. В кассовом плане финансирование на 1 квартал не предполагалось.
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. 
За 1 квартал 2023 обработано 82 инцидента по работе системы.  
В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 1 квартал 2023 года в справочник внесено 396 контрагентов. 
04.03.2023 года осуществлен переход на версию системы 1.46. Для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию установлен 1 патч для системы ГИС АЦК-Госзаказ. В части настройки юридически значимого электронного документооборота 
27.02.2023 года вступили в силу изменения в постановление Правительства Пензенской области от 05.07.2021 № 395-пП «О государственной информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ» в части применения юридически значимого электронного документооборота с 01.04.2023 года. 
В марте 2023 года подготовлены условия для перехода на юридически значимый электронный документооборот, также в период с 20.03.2023 по 24.03.2023 года проведены обучающие семинары для заказчиков Пензенской области. 
В рамках выполнения мероприятий по подготовке системы ГИС АЦК- Госзаказ к аттестации Министерством 27.12.2022 года получено согласование ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу Модели угроз безопасности информации и Частное техническое задание. Также вышеуказанные документы согласованы в ФСБ России. Получены коммерческие предложения в целях осуществления закупки на оказание услуг по аттестации ГИС АЦК- Госзаказ.


Мероприятие 2.1.8 «Реализация функций ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 33516,5 тыс. руб., кассовое исполнение 8379,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 25.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион»:
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:                                                                                           
· оказание услуг по заправке и восстановлению работоспособности картриджей 
· оказание услуг по ремонту оргтехники, компьютеров 
· авансовые отчеты по почтовым отправлениям           
· приобретены конверты;
· обслуживание 1С 
· услуги связи 
· информационно-консультационные услуги 
· нотариальные услуги 
· поставка бумаги и канцтоваров
· выплачены заработная плата 42 штатным единицам
· уплачены социальные и налоговые платежи

Мероприятие 2.1.9 «Развитие портала государственных и муниципальных услуг. Перевод услуг (функций) в электронный вид с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Обучение государственных и муниципальных служащих в рамках оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты на территории Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 989,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 25.
За отчетный период количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 29300, что больше на 26 % планового показателя 23250 посещений. Обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 72 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие 2.1.14. «Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 83,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 15,8
Заключены государственный контракт «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС» № ЭА2023/01 от 30.12.2022 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Сити – Проект» на сумму 162 тыс. рублей и государственный контракт «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов» № ЭА2023/04 от 09.01.2023 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Интеллект-Софт» на сумму 336,4 тыс. рублей. 
В рамках заключенных госконтрактов работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.

Мероприятие 2.1.5 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 348,7 тыс. руб. как софинансирование федеральной субсидии, кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.


Мероприятие 2.1.16 «Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 272,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 9,1.
Заключен государственный контракт № 3-К-2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах государственной власти Пензенской области. Осуществляется сопровождение СЭДД в 64 ИОГВ и иных организациях.

Мероприятие 2.1.17.  «Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение. Процент освоения средств –0.
Для повышения количества посещений портала заключены следующие договора: 1) на оказание услуг модернизации интеграционного модуля обращений граждан между сайтами исполнительных органов государственной власти Пензенской области и СЭДД, 
2) на оказание услуг по разработке системы мониторинга доступности официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области; 
3) на оказание услуг по доработке публичного геоинформационного портала Пензенской области на официальном сайте Правительства Пензенской области и официальном сайте Губернатора Пензенской области в части размещения информации об учреждениях общего образования и дошкольного образования; 
4) на оказание услуг по разработке системы мониторинга доступности официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области; 
5) на оказание услуг по сопровождению официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
Работы в рамках заключенных договоров ведутся в соответствии с планом-графиком. Оплата по всем договорам согласно условиям, будем произведена по факту выполненных работ в 4 квартале 2023 года.

Мероприятие 2.1.20 «Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства»
Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области 
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 500,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 10 .
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения  к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В рамках  сопровождения осуществлялось:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи.

Мероприятие 2.1.21 «Приобретение права использования (доступа) программного обеспечения (далее - ПО) «Платформа тарифного регулирования»»
Исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 420,0 тыс. руб., кассовое исполнение 420,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Заключен государственный контракт на  приобретение права использования (доступа) программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования». Права пользования сотрудникам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области предоставлены. Мероприятие выполнено полностью.

Основное мероприятие 2.3. «Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области».

Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание информационной системы Управление общественной безопасности и обеспечения  деятельности мировых судей в Пензенской области»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 192,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7 .
Осуществляется техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 260,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7
На основании заключенного государственного контракта осуществляется оказание  услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет участкам мировых судей, подведомственным государственным казенным учреждениям, всего 77 точек подключения.

Мероприятие 2.3.4. «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 10 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.



Основное мероприятие 2.6 «Создание, эксплуатация и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области»

Мероприятие 2.6.1. «Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области (далее – ГИС ОГД)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года.

Основное мероприятие 2.8 «Сопровождение и развитие программного комплекса «Собственность-Смарт»

Мероприятие 2.8.1. «Сопровождение программного комплекса «Собственность-Смарт»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1100,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
	Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 квартал 2023 года.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи» 

Основное мероприятие 3.1 «Реализация функций Министерства  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области»

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель - Министерство  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 33217,1 тыс. руб., кассовое исполнение 7246,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 21,8.
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).
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