
Отчет о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП (с последующими изменениями)
1 полугодие

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области». 
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2023 год из бюджета Пензенской области 200 352,8 тыс.руб., кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года  59 069,7 тыс. руб. ( 29,5% ). 
Процент  исполнения кассового плана за январь-июнь составил 100%.

Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Мероприятие 1.2.1. «Модернизация и техническая поддержка ЭСО, ее модулей: "Web-образование", "Мониторинг", "Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения", "Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)»
Исполнитель –Министерство образования Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 28137,8 тыс. руб. кассовое исполнение 10052,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 35,7.
Институтом регионального развития 30.12.2022 заключен договор              № ЗП212996 на "Оказание услуг по модернизации, лицензионной и технической поддержке Государственной информационной системы «Электронная система образования Пензенской области». 
В первом полугодие 2023 года к системе «Электронная система образования Пензенской области» были подключены и продолжили работу 1300 образовательных организации региона. Осуществлялась техническая и лицензионная поддержка программно-аппаратного комплекса ЭСО.
Ежедневно осуществлялась передача информации в межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
Основное мероприятие 1.4 «Внедрение современных ИКТ в систему в сфере культуры и архива»
Мероприятие 1.4.1. Поставка компьютерного, периферийного оборудования (принтер, сканер и другие) и мультимедийного оборудования для организаций культуры и архива Пензенской области (расширение информационных технологий и оцифровка)
Исполнитель – Министерство по делам архивов Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2930,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с Закон Пензенской обл. от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разработаны, проходят этап согласования.

Основное мероприятие 1.5 «Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Мероприятие 1.5.1. Доработка автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" в целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», а также с целью организации информационного взаимодействия с РИАМС ПроМед» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2000,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
Мероприятие реализуется в 3 квартале 2023 года.

Мероприятие 1.5.3 «Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4733,3 тыс. руб. кассовое исполнение 1972,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7. 
В первом полугодии 2023 года:
осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей ЭСРН; 
производились доработка и настройка ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, в том числе, а также замечаниями пользователей.

Мероприятие 1.5.7 «Техническая поддержка социального портала Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб. кассовое исполнение 250,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7.
В отчетном периоде осуществлялась консультационная поддержка пользователей социального портала Пензенской области, а так же техническое сопровождение веб-сервиса socpnz.ru и его поддоменов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»

Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка инфраструктуры «Электронного правительства»

Мероприятие 2.1.2 «Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более»
	Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1300,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств –0.
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с Закон Пензенской обл. от 14.06.2023 N 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разработаны, проходят этап согласования.

Мероприятие 2.1.3 «Приобретение, поставка программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее – ИСС)» для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
	Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 696,0 тыс. руб. кассовое исполнение 348,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 50.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области заключены договора на приобретение доступа к АПК, приобретение услуг по техническому сопровождению, приобретение прав использования системы сбора данных, приобретение прав использования портала раскрытия информации. Предоставлен доступ на срок до 01.07.2023 года. 

Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 81,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,5.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен договор на основании которого в отчет периоде 2023 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к 8 экземплярам Системы КонсультанатПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения. 

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;
- ремонт оборудования, устранение неисправностей;
- приобретение комплектующих и расходных материалов»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 45669,1 тыс. руб., кассовое исполнение 909,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 2.
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с Закон Пензенской обл. от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разработаны, проходят этап согласования.
В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Осуществлена загрузка данных и публикация слоёв: 
• «Машиностроение и металлообработка» 
• «Приборостроение» 
• «Производство строительных материалов» 
• «Стекольная промышленность» 
• «Легкая промышленность» 
• «Целлюлозно-бумажная промышленность» 
• «Деревообрабатывающая промышленность» 
• «Медицинская и фармацевтическая промышленность» 
• «Мебельная промышленность»; 
 Обновлены данные на слоях: Роскомнадзор-GSM, Роскомнадзор-LTE, Роскомнадзор-PPC.
Проведена загрузка и публикация:
· слоёв «Территориальные (земельные ресурсы) перспективного инвестиционного развития», «Инвестиционные площадки и преференциальные режимы» в приложении «Инвестиционные площадки»; 
· загрузки данных на слой «Комплексы ФВФ» из модуля М2;
· загрузка данных на слои ПДД и МВД ИЦ.
Зарегистрированы новые пользователи ГИС-портала 

Мероприятие 2.1.7 «Сопровождение и модернизация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 2444,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 16. 
Освоение средств бюджета идет в соответствие с графиком выполняемых работ по контракту. В связи с тем, что документ о приемке по второму этапу государственного контракта от 26.12.2022 года на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ поступил 30.06.2023 года, оплата в части исполнения второго этапа по контракту на сопровождение ГИС АЦК-Госзаказ осуществлена Министерством 17.07.2023 года. На основании изложенного, исполнение мероприятия государственной программы составляет менее 40% по состоянию на 30.06.2023 года.
Министерством  с ООО "БФТ - Проект" заключен контракт на "Оказание услуг по сопровождению в 2023 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ", в ходе исполнения контракта во 2 квартале были оказаны услуги  по ежемесячному сопровождению  АЦК "Госзаказ".   В виду того, что с 1 июля 2023 года в соответствии с едиными требованиями к региональным и муниципальным информационным системам (далее – РИС), РИС в сфере закупок должны обеспечить соответствие требованиям к классу защищенности информационной системы не ниже 2 класса, на доработке находится техническое задание на осуществление закупки на оказание услуг по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ. Кроме того, в рамках выполнения мероприятий по подготовке системы ГИС АЦК-Госзаказ к аттестации по состоянию на 30.06.2023 года Министерством прорабатываются возможные варианты осуществления сегментации ГИС АЦК-Госзаказ в целях последующего осуществления закупки по аттестации системы.
В рамках выполнения мероприятий по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ Министерством подготовлен и согласован проект технического задания на настройку ЮЗЭД при проведении совместных торгов.

Мероприятие 2.1.8 «Реализация функций ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 33516,5 тыс. руб., кассовое исполнение 17067,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 50,9.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион»:
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:                                                                                           
· оказание услуг по ремонту оргтехники, компьютеров 
· авансовые отчеты по почтовым отправлениям           
· обслуживание 1С 
· услуги связи 
· информационно-консультационные услуги 
· нотариальные услуги 
· поставка бумаги и канцтоваров
· выплачены заработная плата 42 штатным единицам
· уплачены социальные и налоговые платежи

Мероприятие 2.1.9 «Развитие портала государственных и муниципальных услуг. Перевод услуг (функций) в электронный вид с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Обучение государственных и муниципальных служащих в рамках оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты на территории Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1979,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 50.
За 2 квартал 2023 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 27500, что больше  на 17% планового показателя 23500 посещений.
В отчет периоде:
1. Выполнен перевод в электронный вид государственной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 – 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
2. Разработаны частные технически задания  по переводу услуг в электронный вид: 
• Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями; 
• Принятие решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 – 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Выполнен перевод видов сведений СМЭВ (по ГИС ГМП) на версию 2.5
• «Подписка на предоставление уведомлений»; 
• «Прием информации о сертификате ключа проверки электронной подписи»; 
• «Предоставление информации о результатах квитирования»; 
• «Прием информации о погашении начисления»; 
• «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)».


Мероприятие 2.1.14. «Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 207,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 37,9
В отчетном периоде 2023 года  осуществлялась техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» и сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов». 
Осуществлялось администрирование общесистемного программного обеспечения и сетевого оборудования Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Мероприятие 2.1.15 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 0,0 тыс. руб. как софинансирование федеральной субсидии, кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
Изменения в бюджет Пензенской области внесены Законом Пензенской обл. от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Проект постановления о внесении изменений в государственную программу подготовлен, проходит этап согласования. Изменения в План реализации так же пока не внесены.
Реализация мероприятия отменена в связи с заключением между Минцифрой РФ и Правительством Пензенской области дополнительного Соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий от 19.10.2022 № 071-09-2022-046/1.

Мероприятие 2.1.16 «Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5523,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1090,9  тыс. руб. Процент освоения средств –  19,8.
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с Закон Пензенской обл. от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разработаны, проходят этап согласования.
Заключен государственный контракт № 3-К-2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах государственной власти Пензенской области. 
В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СЭДД в 64 ИОГВ и иных организациях.
Службой технической поддержки обработано 349 заявок от ИОГВ, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области. 

Мероприятие 2.1.17.  «Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение. Процент освоения средств – 0.
В отчетном периоде:
1. осуществлен переход официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области на версию с повышенной защищенностью php 8; 
2. проведено обновление компонентов системы управления контентом CMS Bitrix; 
3. предотвращены вторжения и ликвидация последствий компьютерных атак на официальные сайты органов власти Пензенской области; 
4. проведена консультационная и техническая поддержка сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
Работы в рамках заключенных договоров ведутся в соответствии с планом-графиком. Оплата по всем договорам согласно условиям, будем произведена по факту выполненных работ в 4 квартале 2023 года.

Мероприятие 2.1.20 «Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства»
Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области 
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5649,1 тыс. руб., кассовое исполнение 3250,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 57,5 .
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с Закон Пензенской обл. от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разработаны, проходят этап согласования. Изменения в План реализации так же пока не внесены.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения  к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи.

Мероприятие 2.1.21 «Приобретение права использования (доступа) программного обеспечения (далее - ПО) «Платформа тарифного регулирования»»
Исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 420,0 тыс. руб., кассовое исполнение 420,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Заключен государственный контракт на  приобретение права использования (доступа) программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования». Права пользования сотрудникам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области предоставлены. Мероприятие выполнено полностью.

Основное мероприятие 2.3. «Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области».

Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание информационной системы Управление общественной безопасности и обеспечения  деятельности мировых судей в Пензенской области»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 480,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7 .
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 650,45 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7
В отчетный период осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

Мероприятие 2.3.4. «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 10 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.



Основное мероприятие 2.6 «Создание, эксплуатация и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области»

Мероприятие 2.6.1. «Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области (далее – ГИС ОГД)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 9711,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
Плановый объем финансирования на год по мероприятию указан в соответствии с Закон Пензенской обл. от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения в госпрограмму разработаны, проходят этап согласования. Изменения в План реализации так же пока не внесены.
Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023 года.

Основное мероприятие 2.8 «Сопровождение и развитие программного комплекса «Собственность-Смарт»

Мероприятие 2.8.1. «Сопровождение программного комплекса «Собственность-Смарт»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1100,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
	Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 квартал 2023 года.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи» 

Основное мероприятие 3.1 «Реализация функций Министерства  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области»

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель - Министерство  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 33217,1 тыс. руб., кассовое исполнение 17433,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 52,5.
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).
Произведена выплата заработной платы, уплачены налоговые отчисления и социальные отчисления (Социальный фонд Российской Федерации), оплачены командировочные расходы.
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Законом Пензенской области от 14.06.2023 № 4022-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» общее финансирование государственной программы увеличено на 67 815,7 тыс. руб.
	Наименование мероприятия
	Было (тыс.руб)
	Доп.
Финансирование
(тыс.руб)

	Модернизация и техническая поддержка ЭСО, ее модулей: "Web-образование", "Мониторинг", "Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения", "Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)
	20104,0
	+8033,5

	Поставка компьютерного, периферийного оборудования (принтер, сканер и другие) и мультимедийного оборудования для организаций культуры и архива Пензенской области (расширение информационных технологий и оцифровка)
	0
	+2930,0

	Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более
	0
	+1300

	Обеспечение деятельности СЦ: - привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ; - проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы; - ремонт оборудования, устранение неисправностей; - приобретение комплектующих и расходных материалов; - сопровождение информационных систем
	2500
	+43169,1

	Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников
	3000,0
	+2523,0

	Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства
	5000,0
	+649,1

	Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области (далее – ГИС ОГД)
	500,0
	+9211,0

	Итого общая суммы увеличения
	
	67815,7


В связи с резким увеличение общего объема финансирования мероприятий госпрограммы на 50,5 %, общий процент исполнения госпрограммы за 1 полугодие 2023 года снизился до 29,5 %.
Освоение вновь выделенных денежных средств во 2 квартале 2023 запланировано не было. 
Без учета выделенных дополнительных ассигнований исполнение госпрограммы за 1 полугодие 2023 составит 44,1 %, из них:
· общий объем финансирование из бюджета Пензенской области 133837,1 тыс.руб. 
· исполнено 59069,7 тыс.руб.


