
Отчет о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП (с последующими изменениями)
за 12 месяцев

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области». 
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2023 год из бюджета Пензенской области 230 078,9 тыс.руб., кассовое исполнение за 12 месяцев 2023 года 229 082,7 тыс. руб., что составляет 99,6 %. 


Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Основное мероприятие 1.3 «Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Мероприятие 1.3.2 «Техническая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1440,0 тыс. руб. кассовое исполнение 1440,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100. 
В рамках заключенного государственного контракта проводилась техническая поддержка 35 рабочих площадок информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области".

Мероприятие 1.3.3 «Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
В течении 12 месяцев  2023 года:
осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей ЭСРН; 
производились доработка и настройка ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве, в том числе, также учитывались замечания пользователей.

Мероприятие 1.3.7 «Техническая поддержка социального портала Пензенской области» 
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб. кассовое исполнение 600,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В отчетном периоде осуществлялась консультационная поддержка пользователей социального портала Пензенской области, а также техническое сопровождение веб-сервиса socpnz.ru и его поддоменов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мероприятие 1.3.8 «Приобретение оборудования для обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1840,0 тыс. руб. кассовое исполнение 1840,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Приобретено следующее оборудование и ПО:
 сервер для обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"; 
межсетевой экран для сервера обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС "Электронный социальный регистр населения Пензенской области";
антивирус для сервера обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС ЭСРН.

Мероприятие 1.3.9 «Продление лицензий и технического сопровождения средств защиты информации государственных информационных систем Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2169,8 тыс. руб. кассовое исполнение 2169,8  тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В рамках выполнения мероприятия продлено действие лицензий и технического сопровождения средств защиты информации государственных информационных систем Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. «Внедрение современных ИКТ в систему в сфере культуры и архива»
Мероприятие 1.4.1. Поставка компьютерного, периферийного оборудования (принтер, сканер и другие) и мультимедийного оборудования для организаций культуры и архива Пензенской области (расширение информационных технологий и оцифровка)
Исполнитель – Министерство по делам архивов Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2930,0 тыс. руб. кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0. 
Для нужд ГБУ "Государственный архив Пензенской области" закуплен комплекс планетарного сканирования. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Мероприятие 1.5.1. «Модернизация и техническая поддержка ЭСО, ее модулей: "Web-образование", "Мониторинг", "Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения", "Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)»
Исполнитель –Министерство образования Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 28137,8 тыс. руб. кассовое исполнение 28137,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Институтом регионального развития реализован договор на "Оказание услуг по модернизации, лицензионной и технической поддержке Государственной информационной системы «Электронная система образования Пензенской области». 
В течении 12 месяцев 2023 года к системе «Электронная система образования Пензенской области» были подключены и продолжили работу 1300 образовательных организации региона. Осуществлялась техническая и лицензионная поддержка программно-аппаратного комплекса ЭСО.
Ежедневно осуществлялась передача информации в межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.





Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»

Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка инфраструктуры «Электронного правительства»

Мероприятие 2.1.2 «Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более»
	Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 714,10 тыс. руб. кассовое исполнение 3682,9 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,2 %.
В рамках исполнения мероприятия государственными органами власти (соисполнителями госпрограммы) закуплено 46 комплектов компьютерного и серверного оборудования, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более.

Мероприятие 2.1.3 «Приобретение, поставка программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее – ИСС)» для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
	Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2346,0 тыс. руб. кассовое исполнение 2346,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области получен доступ к АПК, осуществлено техническое сопровождение, приобретены права использования системы сбора данных и использования портала раскрытия информации. 

Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 196,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,97
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской реализован  договор, на основании которого в отчетном периоде 2023 года на постоянной основе осуществлялся одномоментный доступ 20 пользователей к 8 экземплярам Системы КонсультанатПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения. 
0,6 тыс. руб.  возвращены в бюджет.

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;
- ремонт оборудования, устранение неисправностей;
- приобретение комплектующих и расходных материалов»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 54501,1 тыс. руб., кассовое исполнение 54273,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,6.
В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Осуществлена загрузка данных и публикация слоёв адресного плана. Проведены работы по обновлению и загрузке данных. Зарегистрированы новые пользователи ГИС-портала.
Проведет комплекс работ, в результате которых смонтирован и введен в эксплуатацию новый Ситуационный центр Губернатора Пензенской области. Осуществлена поставка оборудования для Ситуационного центра, оказаны услуги по модернизации Ситуационного центра, проведены работы по  спецпроверке оборудования для СЦ Губернатора Пензенской области. 
В рамках государственного контракта на обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области 227,3 тыс. будут оплачены в январе 2024 года за декабрь 2023 года.  Т.к. госконтракт заключен  в электронном виде, то акт выполненных работ так же  в электронном виде был подписан только в последний день месяца.


Мероприятие 2.1.7 «Сопровождение и модернизация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 14765,8 тыс. руб., кассовое исполнение 14765,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 100. 
Осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 4 квартал 2023 (с нарастающим итогом) обработано 320 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 4 квартал 2023  года (с нарастающим итогом) в справочник внесено 1 507 контрагентов.
Осуществлен переход на версию системы 1.47. С декабря 2023 года осуществлялась подготовка и выполнение настроек для перехода на новый финансовый год. В том числе проведена актуализация переходящих документов, и для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на версию 14 установлен 1 патч для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области № 104-пП от 27 февраля 2023 года «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 05.07.2021№ 395-пП (с последующими изменениями)» в ГИС Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ» осуществлен переход на юридически значимый электронный документооборот.
Завершено выполнение работ по государственному контракту по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части реализации мер защиты информации в процессах управления жизненным циклом идентификационных данных пользователей и доступом.  
Целью модернизации является выполнение Единых требований к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60. В рамках исполнения контракта реализовано программное средство единой аутентификации пользователей Avanpost FAM и Avanpost IDM, включенных в реестр российского программного обеспечения и отвечающих требованиям ФСТЭК и ФСБ России. 
Внедрение механизма единой аутентификации в системе ГИС АЦК-Госзаказ запланировано в феврале 2024 года.
В 4 квартале заключены и исполнены контракты на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на сертифицированную операционную систему и средства криптографической защиты информации для установки на виртуальные машины, входящие в состав ГИС АЦК- Госзаказ и находящиеся в ЦОД Правительства Пензенской области.
Заключен контракт на оказание услуг по сопровождению в 2024 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ».
Также 27.12.2023 года размещена закупка на оказание услуг по аттестации государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ». Заключение контракта запланировано на январь 2024 года.

Мероприятие 2.1.8 «Реализация функций ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 35 128,8 тыс. руб., кассовое исполнение 35128,8  тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион»:
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:                                                                                           
· авансовые отчеты по почтовым отправлениям           
· обслуживание 1С 
· услуги связи и подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
· информационно-консультационные услуги 
· нотариальные услуги 
· поставка бумаги и канцтоваров
· выплачены заработная плата 42 штатным единицам
· уплачены социальные и налоговые платежи
· оплата командировочных расходов
· приобретение основных средств
· обслуживание офисной оргтехники

Мероприятие 2.1.9 «Развитие портала государственных и муниципальных услуг. Перевод услуг (функций) в электронный вид с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Обучение государственных и муниципальных служащих в рамках оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты на территории Пензенской области»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3959,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
За отчетный период количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25620, что больше  на 6,75 % планового показателя 24000 посещений.
В 4 квартале 2023 года выполнены следующие работы по модернизации и сопровождению «Комплексной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области»: 
1. Модернизированы интерактивные формы услуг Минсельхоза Пензенской области «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» и «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)» в соответствии с административными регламентами услуг. 
2. Модернизирован интерфейс раздела «Электронная школа», в части просмотра информации об успеваемости за предыдущие учебные периоды 
3. Реализованы в продуктивной среде виды сведений СМЭВ 3: 
 Предоставление информации о выданном разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
 Предоставление информации о выданном разрешении на строительство объекта капитального строительства; 
 Сведенья, содержащихся в договорах социального (коммерческого) найма жилого помещения; 
 Предоставления сведений, содержащихся в решении органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения – в жилое; 
 Проверка действительности паспорта (расширенная); 
 Передача статусов и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 Предоставление уведомлений по подписке версия 2.6. 
4. Проведен анализ информации/документов и исполнение обращений по работе в подсистемах КСПГМУ (РПГУ/СИУ/РРГМУ) (добавление прав доступа, оказание технического сопровождения, проверка работоспособности функционала).

Мероприятие 2.1.14. «Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 498,4 тыс. руб., кассовое исполнение 498,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В отчетном периоде 2023 года  осуществлялась техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» и сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов». 
Осуществлялось администрирование общесистемного программного обеспечения и сетевого оборудования Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Мероприятие 2.1.16 «Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5523,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5236,3  тыс. руб. Процент освоения средств –  94,8.
В отчетном периоде в 64 ИОГВ и иных организациях осуществлялось  сопровождение системы электронного документооборота и делопроизводства.
Службой технической поддержки обработано 510 заявок от ИОГВ, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области. 
Проведено предпроектное обследование СЭДД для проведения классификации, составления модели угроз информации и разработки проекта защиты на СЭДД.
Осуществлены работы по внедрению системы защиты СЭДД.
В рамках государственного контракта 272,73 тыс. будут оплачены в январе 2024 года за декабрь 2023 года.  Т.к. госконтракт заключен  в электронном виде, то акт выполненных работ так же  в электронном виде был подписан только в последний день месяца. 14,0 тыс. руб.  возвращены в бюджет.

Мероприятие 2.1.17.  «Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 3300,0 тыс.руб. Процент освоения средств – 100.
В отчетном периоде:
	Осуществлялась консультационная и техническая поддержка сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
	Внедрены системы мониторинга доступности официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.

Мероприятие 2.1.19 «Программный комплекс по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства»
Исполнитель -  Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области (ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области")
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5150,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5150,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Произведено подключение и техническая поддержка информационной системы по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства.

Мероприятие 2.1.20 «Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства»
Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области 
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5350,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 95,5.
Осуществлялось техническое сопровождение оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). 
Техническое сопровождение 123 точек подключения  к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи.
В рамках государственного контракта 250,0 тыс. будут оплачены в январе 2024 года за декабрь 2023 года.  Т.к. госконтракт заключен  в электронном виде, то акт выполненных работ так же  в электронном виде был подписан только в последний день месяца.


Мероприятие 2.1.21 «Приобретение права использования (доступа) программного обеспечения (далее - ПО) «Платформа тарифного регулирования»»
Исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 420,0 тыс. руб., кассовое исполнение 420,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Реализован государственный контракт на приобретение права использования (доступа) программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования». Права пользования сотрудникам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области предоставлены. Мероприятие выполнено полностью.

Основное мероприятие 2.3. «Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области».

Мероприятие 2.3.1. «Техническое обслуживание информационной системы Управление общественной безопасности и обеспечения  деятельности мировых судей в Пензенской области»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 1153,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 .
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 1431,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 91,7.
В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.
130,0 тыс. руб.  кредиторская задолженность -  оплата за подключение к сети Интернет за декабрь 2023 года, счет на оплату выставлен в январе 2024 года.

Мероприятие 2.3.4. «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 10 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.



Основное мероприятие 2.6 «Создание, эксплуатация и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области»

Мероприятие 2.6.1. «Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области (далее – ГИС ОГД)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 10219,0 тыс. руб., кассовое исполнение 10219,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
Приобретены неисключительные права на модуль для ГИСОГД Пензенской области. 
Расширены функциональные возможности системы ГИСОГД, путем подключения 8 дополнительных модулей. 
Осуществлялась консультативная поддержка. 

Основное мероприятие 2.8 «Сопровождение и развитие программного комплекса «Собственность-Смарт»

Мероприятие 2.8.1. «Сопровождение программного комплекса «Собственность-Смарт»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1100,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100.
	Осуществлено лицензионное сопровождение автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи» 

Основное мероприятие 3.1 «Реализация функций Министерства  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области»

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель - Министерство  цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
[bookmark: _GoBack]Бюджетом Пензенской области предусмотрено  38420,5 тыс. руб., кассовое исполнение 38350,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,8.
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства информационных технологий, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).
Произведена выплата заработной платы, уплачены налоговые отчисления и социальные отчисления (Социальный фонд Российской Федерации), оплачены командировочные расходы.
70,2 тыс. руб. было запланировано на командировочные расходы Министра. В связи с тем, что командировка была отменена, указанная сумма осталась не исполнена в рамках 2023 года. 

