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	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	



	
	7 июля 2022 г.
	№
	440-рП

	
г.Пенза



О внесении изменений в План 
реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" 
на очередной финансовый 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 № 210-рП


В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области 
от 05.11.2013 № 815-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" 
(с последующими изменениями):
1. Внести изменения в План реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год, утверждённый распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2022 №210-рП "Об утверждении Плана реализации государственной программы Пензенской области "Формирование информационного общества в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы телекоммуникаций и средств связи.



	Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Пензенской области
	
   В.Н. Кувайцев
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Приложение
к распоряжению Правительства 
Пензенской области
[bookmark: _GoBack]07.07.2022  №  440-рП

П Л А Н 
реализации государственной программы Пензенской области 
"Формирование информационного общества в Пензенской области" на очередной финансовый 2022 год

	Номер основного мероприятия (регионального проекта, мероприятия 
в соответствии 
с номером перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
(регионального проекта), мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица
измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей
реализации мероприятия

	
	
	
	
	I квартал
	I полугодие
	9 месяцев
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подпрограмма 1. "Информационный регион"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2. (Н03-4)
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.
	Модернизация и техническая 
поддержка ЭСО, ее модулей:
"Web-образование", "Мониторинг",
"Детские сады", "ССУЗы", "Среда дистанционного обучения",
"Хостинг сайтов", "Образовательные ресурсы" и Центра обработки данных ЭСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)
	I квартал - IV квартал
Количество образовательных организаций (корпусов, филиалов), охваченных систематическим электронным мониторингом эффективности и качества деятельности образовательных организаций, расположенных на территории области (техническая и лицензионная поддержка программно-аппаратного комплекса ЭСО), штук/Передача информации в межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
	шт.
	1315/ежед-невно
	1315/ежед-дневно
	1315/ежед-невно
	1315/ежед-невно

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5 
"Внедрение современных ИКТ 
в социальную сферу"
	х
	
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.5.2.
	Техническая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области"
	II квартал - IV квартал
Количество рабочих площадок, получающих техническую поддержку и имеющих доступ 
к функциональным возможностям информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
	шт.
	-
	35
	35
	35

	1.5.3.
	Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области" Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и организаций социального обслуживания граждан Пензенской области
	II квартал - IV квартал

Постоянная 
методологическая поддержка одной информационной системы
	ед.
	-
	1
	1
	1

	1.5.4.
	Создание и сопровождение автоматизированной информационной системы учета детей и семей, находящихся в социально опасном положении (ДЕСОП)
	IV квартал

Создание информационной системы / Сопровождение информационной системы
	ед./ед.
	-
	-
	-
	1/0

	1.5.5.
	Проведение аттестации государственной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
	IV квартал

Аттестация одной информационной системы 
	ед.
	-
	-
	-
	1

	1.5.6
	Проведение аттестации государственной информационной системы "Программный комплекс "Катарсис"
	IV квартал

Аттестация одной информационной системы
	ед.
	-
	-
	-
	1

	1.5.7
	Техническая поддержка социального портала Пензенской области
	IV квартал

Техническая поддержка одного портала
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2
	Подпрограмма 2. 
"Электронное правительство 
Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. 
"Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.1.2
	Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования 
в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более
	II квартал - IV квартал
Количество приобретенных комплектов компьютерного, серверного оборудования
	штук
	х
	х
	х
	х

	
	
	Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
	
	-
	-
	23
	23

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	
	-
	6
	6
	6

	2.1.3.
	Приобретение, поставка 
программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) 
для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
	I квартал - IV квартал
Количество 
приобретенных программных продуктов /количество сопровождаемых ИСС
(Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области)
	ед./шт.
	0/1
	0/1
	0/1
	0/1

	
	
	I квартал - IV квартал
Количество приобретений доступа к АПК/Количество приобретения услуг по техническому сопровождению/ Количество приобретения прав использования системы сбора данных / Количество приобретения прав использования портала раскрытия информации (Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению 
Пензенской области)
	ед./ед./
ед./ед.
	1/1/1/1
	1/1/1/1
	1/1/1/1
	1/1/1/1

	2.1.5

	Обеспечение деятельности СЦ: 
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, 
проводимых в СЦ; 
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы; 
- ремонт оборудования, устранение неисправностей; 
- приобретение комплектующих и 
расходных материалов
	II квартал - IV квартал
Создание информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области/ Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области
	шт./шт.

	0/0

	0/2
	0/2

	0/2


	2.1.7 
	Сопровождение и модернизация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ"
	I квартал - IV квартал
Ежемесячное сопровождение одной автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области 
в части автоматизации процесса контроля и осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Пензенской области, / Модернизация одной автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области 
в части автоматизации процесса контроля и осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Пензенской области
	ед./ед.

	1/0

	1/0

	1/0

	1/0


	2.1.8
	Реализация функций ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" в части обеспечения функционирования инфраструктуры электронного правительства 
Пензенской области
	I квартал - IV квартал
Осуществление расходов на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" (исполнение установленных функций и полномочий) (человек)/
Количество приобретенного компьютерного оборудования, штук
	чел./шт.
	27/0
	27/0
	27/0
	27/0

	2.1.9
	Развитие портала государственных и муниципальных услуг. 
Перевод услуг (функций) в электронный вид с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг. 
Обучение государственных и муниципальных служащих 
в рамках оказания государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты 
на территории Пензенской области
	I квартал - IV квартал
Количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг 
в месяц.
	посеще-ние
	22250
	22500
	22750
	23000

	2.1.12
	Предоставление субсидии операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Пензенской области, на возмещение части затрат при организации широкополосных каналов связи на базе волоконно-оптических линий связи в малочисленных населенных пунктах Пензенской области
	I квартал 
Количество населенных пунктов, обеспеченных доступом к сети "Интернет" по волоконно-оптическим линиям связи
	Ед.
	3
	3
	3
	3

	2.1.13
	Переход на новую версию системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД)
	IV квартал 
Количество установленных рабочих мест новой версии СЭДД, шт.
	шт.
	-
	-
	-
	1050

	2.1.14
	Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"

	II квартал - IV квартал
Ежемесячное сопровождение автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт" / Модернизация автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт".
	ед./ед. 
	0/0
	1/0
	1/0
	1/1

	2.1.15
	Поддержка региональных проектов 
в сфере информационных технологий
	IV квартал

Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации 
в электронном виде 
посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации, %
	%
	-
	-
	-
	30

	2.1.16
	Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников
	I квартал - IV квартал

Количество ИОГВ, ОМСУ и иных организаций, в которых осуществляется сопровождение СЭДД
	ед.
	58
	58
	58
	58

	2.1.17
	Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования
	I квартал - IV квартал

Количество посещений портала Правительства Пензенской области в сутки
	посеще-ние
	28500
	29000
	29500
	30000

	2.1.19
	Программный комплекс по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства
	IV квартал,

Внедрение информационной системы
	комплект
	-
	-
	-
	1

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3. 
"Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых 
судей в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.3.1.
	Техническое обслуживание информационной системы Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
	I квартал - IV квартал
Техническое сопровождение информационной системы участков мировых судей, подключенных 
к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств 
для публикации решений 
на официальных сайтах, включающей в себя:
автоматизированные рабочие места/сервер/ точка VPN-сети
	ед./ед./
ед.
	252 /1/31 
	252 /1/31
	252 /1/31
	252 /1/31

	2.3.2
	Увеличение скорости подключения 
к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не менее 4 Мбит/с

	I квартал - IV квартал 
Количество ИОГВ, 
участков мировых судей, подведомственных государственных казенных учреждений, увеличение скорости подключения 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на которых 
не менее 4 Мбит/с
	ед.

	77

	77

	77

	77


	2.3.4
	Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники 
для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более
	III квартал - IV квартал
Количество рабочих мест, 
на которых произведена замена компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более
	ед.
	-
	-
	10
	10

	2.4. (Н09-4)
	Региональный проект "Информационная безопасность"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.4.1
	Развитие, сопровождение, 
модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД),а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства"
	I квартал - IV квартал
Техническое сопровождение оборудования точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
	ед.
	159
	159
	159
	159

	2.6
	Основное мероприятие 2.6 "Создание, эксплуатация и развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.6.1
	Внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Пензенской области
	IV квартал

Создание и внедрение информационной системы
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.7. (Н09-4)
	Региональный проект "Информационная инфраструктура"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.7.1
	Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
	 IV квартал

Обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации "Правосудие" (далее - система "Правосудие"), а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия/обеспечение функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия на 100 процентах судебных участков мировых судей, формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации удаленного участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и 
веб-конференции, а также обеспечение аудиопротоколирования хода судебного заседания 
на не менее чем 65 процентах судебных участков мировых судей (с учетом округления к меньшему целому)/обеспечение на судебных участках мировых судей функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, удаленного участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи и веб-конференции, а также аудиопротоколирования хода судебного заседания
	ед./ед./
ед.
	-
	-
	-
	0/1/0

	2.8
	Основное мероприятие 2.8 "Сопровождение и развитие программного комплекса "Собственность-Смарт""
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.8.1
	Сопровождение программного комплекса "Собственность-Смарт"
	IV квартал

Количество мероприятий по сопровождению, проводимых в год.
	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.8.2
	Переход на использование отечественного программного обеспечения
	IV квартал

Перевод (миграция) программного комплекса "Собственность-Смарт" в постоянную среду эксплуатации под управлением СУБД "PostgreSQL"

	ед.
	-
	-
	-
	1

	2.8.3
	Проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации


	IV квартал

Получение аттестата на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России
	ед.
	-
	-
	-
	1

	3.
	Подпрограмма 3 "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи"
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.1
	Основное мероприятие 3.1 "Реализация функций Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области"
	
	х
	х
	х
	х
	х

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Осуществление 
установленных функций 
в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области
	I квартал - IV квартал

Осуществление расходов на обеспечение деятельности аппарата Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий) (чел.)
	чел.
	31
	31
	31
	31




_________________-
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