Доклад 
Об итогах реализации и оценке эффективности государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области»

Государственная программа Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области» утверждена постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП.
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство финансов Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2023 год из бюджета Пензенской области составил 230 078,9 тыс. руб.
Кассовые расходы за 2023 год 229 082,7 тыс. руб., что составляет 99,6% предусмотренных на 2023 год бюджетных ассигнований в размере 230 078,9 тыс. руб. 
Не полное освоение предусмотренных на 2023 год бюджетных ассигнований по государственной программе сложилось из-за:
· экономии по командировочным расходам, 
· экономии при заключении контракта,
· потенциальная кредиторской задолженности.

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм:
1. Информационный регион.
2. Электронное правительство Пензенской области.
3. Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период

В рамках подпрограммы 1 «Информационный регион»
В течение 2023 года осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей Государственной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области» (далее – ГИС ЭСРН); производилась доработка и настройка ГИС ЭСРН в соответствии с изменениями в федеральном и региональном законодательстве.
Проводилась техническая поддержка 35 рабочих площадок ГИС ЭСРН.
Приобретено следующее оборудование и ПО:
 - сервер для обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС ЭСРН; 
- межсетевой экран для сервера обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС ЭСРН;
- антивирус для сервера обеспечения мобильного доступа к модулю системы долговременного ухода ГИС ЭСРН.
В отчетном периоде осуществлялась консультационная поддержка пользователей социального портала Пензенской области, а также техническое сопровождение веб-сервиса socpnz.ru и его поддоменов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В 2023 году продлено действие лицензий и технического сопровождения средств защиты информации государственных информационных систем Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Для нужд ГБУ "Государственный архив Пензенской области" закуплен комплекс планетарного сканирования. 
Институтом регионального развития реализован договор на "Оказание услуг по модернизации, лицензионной и технической поддержке Государственной информационной системы «Электронная система образования Пензенской области». 
В течении 12 месяцев 2023 года к системе «Электронная система образования Пензенской области» были подключены и продолжили работу 1300 образовательных организации региона. Осуществлялась техническая и лицензионная поддержка программно-аппаратного комплекса ЭСО.
Ежедневно осуществлялась передача информации в межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

В рамках подпрограммы 2 «Электронное правительство Пензенской области» в 2023 году:
Исполнительными органами власти региона приобретено 46 комплектов компьютерного и серверного оборудования, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области получен доступ к АПК, осуществлено техническое сопровождение, приобретены права использования системы сбора данных и использования портала раскрытия информации.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области реализован договор, на основании которого в 2023 году на постоянной основе осуществлялся одномоментный доступ 20 пользователей к 8 экземплярам Системы КонсультанатПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения. 
В ходе обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области проводилось консультационное обслуживание пользователей геоинформационной системы по работе с ГИС-Порталом в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Осуществлена загрузка данных и публикация слоёв адресного плана. Проведены работы по обновлению и загрузке данных. Зарегистрированы новые пользователи ГИС-портала.
Проведет комплекс работ, в результате которых смонтирован и введен в эксплуатацию новый Ситуационный центр Губернатора Пензенской области. Осуществлена поставка оборудования для Ситуационного центра, оказаны услуги по модернизации Ситуационного центра, проведены работы по спецпроверке оборудования для СЦ Губернатора Пензенской области. 
Министерством экономического развития и промышленности Пензенской области осуществлен прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 2023 год обработано 320 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством создан  справочник поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 2023 год в справочник внесено 1 507 контрагентов.
Осуществлен переход на версию системы 1.47. С декабря 2023 года осуществлялась подготовка и выполнение настроек для перехода на новый финансовый год. В том числе проведена актуализация переходящих документов, и для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на версию 14 установлен 1 патч для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области № 104-пП от 27 февраля 2023 года «О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 05.07.2021№ 395-пП (с последующими изменениями)» в ГИС Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ» осуществлен переход на юридически значимый электронный документооборот.
Завершено выполнение работ по государственному контракту по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части реализации мер защиты информации в процессах управления жизненным циклом идентификационных данных пользователей и доступом.  
Целью модернизации является выполнение Единых требований к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60. В рамках исполнения контракта реализовано программное средство единой аутентификации пользователей Avanpost FAM и Avanpost IDM, включенных в реестр российского программного обеспечения и отвечающих требованиям ФСТЭК и ФСБ России. 
Внедрение механизма единой аутентификации в системе ГИС АЦК-Госзаказ запланировано в феврале 2024 года.
В 4 квартале заключены и исполнены контракты на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на сертифицированную операционную систему и средства криптографической защиты информации для установки на виртуальные машины, входящие в состав ГИС АЦК- Госзаказ и находящиеся в ЦОД Правительства Пензенской области.
Заключен контракт на оказание услуг по сопровождению в 2024 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ».
Также 27.12.2023 года размещена закупка на оказание услуг по аттестации государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ». Заключение контракта запланировано на январь 2024 года.
За отчетный период количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25620, что больше на 6,75 % планового показателя 24000 посещений.
В 2023 году выполнены следующие работы по модернизации и сопровождению «Комплексной системы предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области»: 
1. Модернизированы интерактивные формы услуг Минсельхоза Пензенской области «Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием» и «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)» в соответствии с административными регламентами услуг. 
2. Модернизирован интерфейс раздела «Электронная школа», в части просмотра информации об успеваемости за предыдущие учебные периоды 
3. Реализованы в продуктивной среде виды сведений СМЭВ 3: 
 Предоставление информации о выданном разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
 Предоставление информации о выданном разрешении на строительство объекта капитального строительства; 
 Сведения, содержащиеся в договорах социального (коммерческого) найма жилого помещения; 
 Предоставление сведений, содержащихся в решении органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения – в жилое; 
 Проверка действительности паспорта (расширенная); 
 Передача статусов и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 Предоставление уведомлений по подписке версия 2.6. 
4. Проведен анализ информации/документов и исполнение обращений по работе в подсистемах КСПГМУ (РПГУ/СИУ/РРГМУ) (добавление прав доступа, оказание технического сопровождения, проверка работоспособности функционала).
В отчетном периоде в 64 исполнительных органах и иных организациях осуществлялось сопровождение системы электронного документооборота и делопроизводства.
Службой технической поддержки обработано 510 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области. 
Проведено предпроектное обследование СЭДД для проведения классификации, составления модели угроз информации и разработки проекта защиты на СЭДД.
Осуществлены работы по внедрению системы защиты СЭДД.
В 2023 году осуществлялась техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» и сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов». 
Осуществлялось администрирование общесистемного программного обеспечения и сетевого оборудования Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
В 2023 году осуществлялась консультационная и техническая поддержка сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
Внедрены системы мониторинга доступности официального сайта Правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области.
Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области произведено подключение и техническая поддержка информационной системы по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов региона и формированию информационных моделей объектов капитального строительства.
В течении года проводилось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точки VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.
Осуществлялось техническое сопровождение оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). 
Техническое сопровождение 123 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· услуги по совместной технической поддержке защищенной сети в составе ЕМСПД
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи.
Реализован государственный контракт на приобретение права использования (доступа) программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования». Права пользования сотрудникам Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области предоставлены. Мероприятие выполнено полностью.
В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях. 
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 10 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.
Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области приобретены неисключительные права на модуль для ГИСОГД Пензенской области, расширены функциональные возможности системы ГИСОГД, путем подключения 8 дополнительных модулей. Осуществлялась консультативная поддержка ГИСОГД. 
В отчетном периоде осуществлено лицензионное сопровождение автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере информационных технологий и связи».
Осуществлены расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий).
Произведена выплата заработной платы, уплачены налоговые отчисления и социальные отчисления (Социальный фонд Российской Федерации), оплачены командировочные расходы.


2. Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации

Мероприятие 2.1.2 «Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более»
	Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 714,10 тыс. руб. кассовое исполнение 3682,9 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,2 %.
Мероприятие Минсельхозом Пензенской области выполнено полностью, остаток 31,2 тыс. возвращен в бюджет Пензенской области
Мероприятие 2.1.3 «Приобретение, поставка программного обеспечения, а также сопровождение информационно-справочных систем (далее – ИСС)» для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 196,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,97
Мероприятие Минцифрой ПО выполнено полностью, остаток 0,6 тыс. возвращен в бюджет Пензенской области.

Мероприятие 2.1.5 «Обеспечение деятельности СЦ:
- привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ;
- проведение модернизации, приобретение оборудования, его монтаж, настроечные и профилактические работы;
- ремонт оборудования, устранение неисправностей;
- приобретение комплектующих и расходных материалов»
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 54501,1 тыс. руб., кассовое исполнение 54273,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,6.
В рамках государственного контракта на обеспечение технической поддержки геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области 227,3 тыс. будут оплачены в январе 2024 года за декабрь 2023 года.  Т.к. госконтракт заключен в электронном виде, то акт выполненных работ так же в электронном виде был подписан только в последний день месяца.

Мероприятие 2.1.16 «Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников»
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5523,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5236,3 тыс. руб. Процент освоения средств –  94,8.
В рамках государственного контракта 272,73 тыс. руб. будут оплачены в январе 2024 года за декабрь 2023 года.  Т.к. госконтракт заключен в электронном виде, то акт выполненных работ так же в электронном виде был подписан только в последний день месяца. 14,0 тыс. руб.  возвращены в бюджет.

Мероприятие 2.1.20 «Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства»
Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области 
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 5350,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 95,5.
В рамках государственного контракта 250,0 тыс. будут оплачены в январе 2024 года за декабрь 2023 года.  Т.к. госконтракт заключен в электронном виде, то акт выполненных работ так же в электронном виде был подписан только в последний день месяца.

Мероприятие 2.3.2. «Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с»
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 1431,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 91,7.
130,0 тыс. руб.  кредиторская задолженность -  оплата за подключение к сети Интернет за декабрь 2023 года, счет на оплату выставлен в январе 2024 года.

Мероприятие 3.1.1 «Осуществление установленных функций в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель - Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 38420,5 тыс. руб., кассовое исполнение 38350,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,8.
70,2 тыс. руб. было запланировано на командировочные расходы Министра. В связи с тем, что командировка была отменена, указанная сумма осталась не исполнена в рамках 2023 года. 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограмм) 

На реализацию государственной программы и достижение целевых показателей повлияли следующие факторы:
· правила оплаты по государственным контрактам, заключенным в электронном виде;
· длительная процедура согласования закупочной документации;
· несвоевременная работа (либо полное ее отсутствие по некоторым мероприятиям) соисполнителей госпрограммы (Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) по предоставлению предложений о внесении изменений в объемы финансирования мероприятий.
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Эффективность реализации государственной программы в 2023 году составила 1,0 и признается высокой.
