Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП

за 1 квартал 2024 года

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области».

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Соисполнители: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Участники: Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Безопасный регион".

Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

Общий объём ассигнований предусмотренный на 2024 год из бюджета Пензенской области 93 020,5 тыс. руб., кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года 17 855,7 тыс. руб. (19,2%).

Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами:

- Согласно условиям заключённых контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно. Оплата за март производится в апреле, после окончания отчетного периода (1 квартал).

К таким мероприятиям относятся:

- "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области";

- "Техническая поддержка социального портала Пензенской области";

- "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области";

- "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников";

- "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства".

- Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru и полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация данных мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Соответствующие изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий

"Внедрение современных ИКТ в социальную сферу"

Ответственный исполнитель: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

- Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"

Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4973,3 тыс. руб., кассовое исполнение 700,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 14,1%.

В рамках мероприятия осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей, производилась доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей.

Оплата оказанных услуг за март 2024 года в объеме 350,7 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 21,1%.

- Мероприятие (результат) "Техническая поддержка социального портала Пензенской области"

Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7%.

В рамках мероприятия осуществлялась консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.

Оплата оказанных услуг за март 2024 года в объеме 50,0 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 25,0%.

Комплекс процессных мероприятий

"Обеспечение деятельности ситуационного центра"

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

- Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области"

Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 8354,27 тыс. руб., кассовое исполнение 827,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 9,9%.

Заключено два государственных контракта на оказание услуг проведения специальных проверок и специальных исследований технических средств аппаратного комплекса Ситуационного центра Губернатора Пензенской области для организации Студии ФСО и подготовки оборудования к проведению аттестационных работ в кабинетах 301 и 303 здания Правительства и государственный контракт на оказание услуг по приведению в соответствие требованиям ФСО России кабинета 301-303 и организации в кабинете 301 «Студии ФСО».

Услуги по контрактам приняты в марте 2024 года, но оплата в объеме 3226,725 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом указанной оплаты кассовое исполнение составит 48,5%.

Комплекс процессных мероприятий

"Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства"

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области"

Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 34,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 17,3.

Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в отчетном периоде 2024 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.

Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 696,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0 руб. Процент освоения средств – 0.

В связи с изменениями в блоках Платформы тарифного регулирования принято решение о реализации мероприятия по этапам. Заключение государственного контракта и оплата услуг по первому этапу планируется во 2 квартале 2024 года.

Мероприятие (результат) "Сопровождение, доработка и аттестация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ"

Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 1100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 7,2%.

Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 1 квартал 2024 обработано 70 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 1 квартал 2024 года в справочник внесено 347 контрагентов.

23 февраля 2024 года осуществлен переход на версию системы 1.48. Для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлено 2 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ.

В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС

АЦК-Госзаказ Министерством 08 декабря 2023 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2024 году. 31 марта 2024 года осуществлена приемка оказанных услуг за 1 квартал 2024 года, срок оплаты по этапу до 11 апреля 2024 года, сумма оплаты по этапу 2,68 млн. рублей.

В рамках исполнения мероприятий по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ 16 января 2024 года заключен контракт на оказание услуг по аттестации информационной системы на сумму 1,3 млн. рублей. Дополнительно в целях исполнения контракта по аттестации Министерством заключен контракт от 27 февраля 2024 года на поставку программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования на сумму 1,1 млн. рублей. По состоянию на 31 марта 2024 года осуществлена поставка, настройка, приемка и оплата программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования. 27 марта 2024 года в рамках аттестационных мероприятий Министерством получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации ГИС АЦК-Госзаказ.

Приемка оказанной услуги по контракту на аттестацию осуществлена 02 апреля 2024 года, срок оплаты до 11 апреля 2024 года.

После оплаты услуг, оказанных в 1 квартале, кассовое исполнение составит 33,2%.

Мероприятие (результат) "Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" (исполнение установленных функций и полномочий)"

Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 37024,3 тыс. руб., кассовое исполнение 9467,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 25,6.

Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.

Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».

В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:

- авансовые отчеты по почтовым отправлениям

- обслуживание 1С

- услуги связи

- информационно-консультационные услуги

- поставка бумаги и канцтоваров

- выплачены заработная плата 42 штатным единицам

- уплачены социальные и налоговые платежи

Мероприятие (результат) "Развитие портала государственных и муниципальных услуг"

Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 989,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 25%.

За отчетный период 2024 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25500, что больше на 2 % планового показателя 25000 посещений.

За 1 квартал 2024 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 72 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие (результат) "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников"

Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4472,7 тыс. руб., кассовое исполнение 972,7 тыс. руб. Процент освоения средств –  21,7%.

Заключен государственный контракт № 14-К-2023 от 29.12.2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах Пензенской области.

В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СЭДД в 62 исполнительных органах и иных организациях.

Службой технической поддержки обработано 346 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.

Оплата оказанных услуг за март 2024 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 29,6 %.

Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"

Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 руб. Процент освоения средств – 0.

Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

Мероприятие (результат) "Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области"

Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1200,0 тыс. руб., кассовое исполнение 325,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 27,1%.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт).

Мероприятие (результат) "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства"

Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5250,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 2750,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 52,4 %.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.

В отчетном периоде проведено:

- круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;

- оказаны услуги по совместной технической поддержке уровня «Расширенный» продуктов ViPNet защищенной сети №15161 в составе ЕМСПД оказываются в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» компании «ИнфоТеКС» (Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Услуги оказываются в соответствии с действующей схемой технической поддержки «Совместная Расширенная ТП».

- консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);

- консультации по вопросам эксплуатации оборудования;

- консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;

- консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования;

- удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.);

- диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;

- профилактическое обслуживание оборудования;

- восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;

- услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;

- подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;

- подключение новых организаций к ЕМСПД;

- мониторинг состояния оборудования и каналов связи;

- организовано три IP VPN канала для подключения центрального узла ЕМСПД (г. Пенза, ул. Московская, д. 75) на скорости не менее 200 Мбит/с (для каждого из каналов) для организации связи с администрациями муниципальных районов, городских округов и исполнительных органов Пензенской области по технологии IPVPN L2.

Мероприятие (результат) "Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, к сервису по управлению организационными техническими мероприятиями по защите информации"

Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 9,98 тыс. руб. Процент освоения средств – 0,25%.

Заключен и исполняется государственный контракт №2024/12 от 22.02.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Компания «Тензор» на сумму 9,975 тыс. рублей.

В связи с отклонением всех заявок в соответствии п. 4 статьи 52, 44 - ФЗ, закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки в формате подписки признана не состоявшейся. Закупка была размещена повторно 09.04.2024.

Мероприятие (результат) "Сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"

Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 87,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,0%

Заключен и исполняется государственный контракт «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС».

Заключен и исполняется государственный контракт «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов».

По состоянию на 31.03.2024 не был проведен и принят платеж по обоим контрактам за 1 квартал 2024, в связи с чем исполнение по контрактам составляет 16 % от плана. Платеж за 1 квартал 2024 года перенесен на 2 квартал 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий

"Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"

Ответственный исполнитель: Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Техническое обслуживание информационной системы Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"

Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 230,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 20%.

В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие (результат) "Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 4 Мбит/с"

Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 260,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7

В отчетный период осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более"

Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.

Реализация мероприятия будет осуществлена во 2 квартале 2024 года.

Таблица 1

| Наименование ведомства, ответственного за достижение показателя, выполнение (достижение) мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Наименование структурного элемента госпрограммы, мероприятия (результата)*, объекта мероприятия (результата)** | Наименование и уровень показателя, наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки*** | Плановое значение | Фактическое значение | Причины не (полного) достижения запланированного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области | КПМ "Обеспечение деятельности ситуационного центра", Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области" в 2024 году реализации | КТ Закупка на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ "Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений" включена в план-график закупок на 2024 год | 07.11.2023 | - | Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года. |
| Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области | КПМ "Обеспечение деятельности ситуационного центра", Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области" в 2024 году реализации | КТ Закупка на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Пензенской области включена в план-график закупок на 2024 год | 07.11.2023 | - | Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года. |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области | КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области" | КТ Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2024 году | 15.01.2024 | - | В связи с изменениями в блоках Платформы тарифного регулирования принято решение о реализации мероприятия по этапам. Заключение государственного контракта и оплата услуг по первому этапу планируется во 2 квартале 2024 года. |
| Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области | КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования" | КТ Договор на оказание услуг по сопровождению официального сайта правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области в план-график закупок на 2024 год | 20.12.2023 | - | Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года. |
| Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | КПМ "Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области", Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более" | КТ Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2024 году | 28.02.2024 | 01.04.2024 | В связи с несением изменений в план-график закупок |
| Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области | КПМ "Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области", Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более" | КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2024 году | 29.03.2024 | 09.04.2024 | В связи с заключением контракта во 2 квартале 2024 года, приемка осуществлена во 2 квартале. |