Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП 
за 1 квартал 2024 года

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области». 
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. 
Соисполнители: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Участники: Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Безопасный регион".

Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2024 год из бюджета Пензенской области 93 020,5 тыс. руб., кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года 17 855,7 тыс. руб. (19,2%). 

Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами:
1. Согласно условиям заключённых контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно. Оплата за март производится в апреле, после окончания отчетного периода (1 квартал). 
К таким мероприятиям относятся:
·  "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области";
· "Техническая поддержка социального портала Пензенской области";
· "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области";
· "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников";
· "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства".

2. Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru и полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация данных мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Соответствующие изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий 
"Внедрение современных ИКТ в социальную сферу"

Ответственный исполнитель: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4973,3 тыс. руб., кассовое исполнение 700,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 14,1%. 
В рамках мероприятия осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей, производилась доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей.
Оплата оказанных услуг за март 2024 года в объеме 350,7 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 21,1%.

2. Мероприятие (результат) "Техническая поддержка социального портала Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7%. 
В рамках мероприятия осуществлялась консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.
Оплата оказанных услуг за март 2024 года в объеме 50,0 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 25,0%.

Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение деятельности ситуационного центра"

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 8354,27 тыс. руб., кассовое исполнение 827,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 9,9%. 
Заключено два государственных контракта на оказание услуг проведения специальных проверок и специальных исследований технических средств аппаратного комплекса Ситуационного центра Губернатора Пензенской области для организации Студии ФСО и подготовки оборудования к проведению аттестационных работ в кабинетах 301 и 303 здания Правительства и государственный контракт на оказание услуг по приведению в соответствие требованиям ФСО России кабинета 301-303 и организации в кабинете 301 «Студии ФСО». 
Услуги по контрактам приняты в марте 2024 года, но оплата в объеме 3226,725 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом указанной оплаты кассовое исполнение составит 48,5%.

Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства"

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области"
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 34,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 17,3.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в отчетном периоде 2024 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения. 

Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 696,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0 руб. Процент освоения средств – 0.
В связи с изменениями в блоках Платформы тарифного регулирования принято решение о реализации мероприятия по этапам. Заключение государственного контракта и оплата услуг по первому этапу планируется во 2 квартале 2024 года.

Мероприятие (результат) "Сопровождение, доработка и аттестация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ"
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 1100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 7,2%. 
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 1 квартал 2024 обработано 70 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 1 квартал 2024 года в справочник внесено 347 контрагентов.
23 февраля 2024 года осуществлен переход на версию системы 1.48. Для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлено 2 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС 
АЦК-Госзаказ Министерством 08 декабря 2023 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2024 году. 31 марта 2024 года осуществлена приемка оказанных услуг за 1 квартал 2024 года, срок оплаты по этапу до 11 апреля 2024 года, сумма оплаты по этапу 2,68 млн. рублей.
В рамках исполнения мероприятий по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ 16 января 2024 года заключен контракт на оказание услуг по аттестации информационной системы на сумму 1,3 млн. рублей. Дополнительно в целях исполнения контракта по аттестации Министерством заключен контракт от 27 февраля 2024 года на поставку программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования на сумму 1,1 млн. рублей. По состоянию на 31 марта 2024 года осуществлена поставка, настройка, приемка и оплата программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования. 27 марта 2024 года в рамках аттестационных мероприятий Министерством получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации ГИС АЦК-Госзаказ. 
Приемка оказанной услуги по контракту на аттестацию осуществлена 02 апреля 2024 года, срок оплаты до 11 апреля 2024 года.
После оплаты услуг, оказанных в 1 квартале, кассовое исполнение составит 33,2%.

Мероприятие (результат) "Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" (исполнение установленных функций и полномочий)"
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 37024,3 тыс. руб., кассовое исполнение 9467,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 25,6.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы: 
· авансовые отчеты по почтовым отправлениям
· обслуживание 1С 
· услуги связи 
· информационно-консультационные услуги 
· поставка бумаги и канцтоваров
· выплачены заработная плата 42 штатным единицам
· уплачены социальные и налоговые платежи

Мероприятие (результат) "Развитие портала государственных и муниципальных услуг"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 989,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 25%.
За отчетный период 2024 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25500, что больше на 2 % планового показателя 25000 посещений.
За 1 квартал 2024 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 72 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие (результат) "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4472,7 тыс. руб., кассовое исполнение 972,7 тыс. руб. Процент освоения средств –  21,7%.
Заключен государственный контракт № 14-К-2023 от 29.12.2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах Пензенской области. 
В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СЭДД в 62 исполнительных органах и иных организациях.
Службой технической поддержки обработано 346 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области. 
Оплата оказанных услуг за март 2024 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 29,6 %.

Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 руб. Процент освоения средств – 0.
Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

Мероприятие (результат) "Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области"
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1200,0 тыс. руб., кассовое исполнение 325,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 27,1%.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт).

Мероприятие (результат) "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства"
Исполнитель -  Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области 
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5250,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 2750,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 52,4 %.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
· круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
· оказаны услуги по совместной технической поддержке уровня «Расширенный» продуктов ViPNet защищенной сети №15161 в составе ЕМСПД оказываются в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» компании «ИнфоТеКС» (Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Услуги оказываются в соответствии с действующей схемой технической поддержки «Совместная Расширенная ТП».
· консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
· консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
· консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
· консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования; 
· удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.); 
· диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
· профилактическое обслуживание оборудования;
· восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
· услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
· подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
· подключение новых организаций к ЕМСПД;
· мониторинг состояния оборудования и каналов связи;
· организовано три IP VPN канала для подключения центрального узла ЕМСПД (г. Пенза, ул. Московская, д. 75) на скорости не менее 200 Мбит/с (для каждого из каналов) для организации связи с администрациями муниципальных районов, городских округов и исполнительных органов Пензенской области по технологии IPVPN L2.

Мероприятие (результат) "Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, к сервису по управлению организационными техническими мероприятиями по защите информации"
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 9,98 тыс. руб. Процент освоения средств – 0,25%.
Заключен и исполняется государственный контракт №2024/12 от 22.02.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Компания «Тензор» на сумму 9,975 тыс. рублей. 
В связи с отклонением всех заявок в соответствии п. 4 статьи 52, 44 - ФЗ, закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки в формате подписки признана не состоявшейся. Закупка была размещена повторно 09.04.2024. 

Мероприятие (результат) "Сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 87,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,0%
Заключен и исполняется государственный контракт «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС».
Заключен и исполняется государственный контракт «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов».
По состоянию на 31.03.2024 не был проведен и принят платеж по обоим контрактам за 1 квартал 2024, в связи с чем исполнение по контрактам составляет 16 % от плана. Платеж за 1 квартал 2024 года перенесен на 2 квартал 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий 
"Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"

Ответственный исполнитель: Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Техническое обслуживание информационной системы Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 230,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 20%.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие (результат) "Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 4 Мбит/с"
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 260,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7
В отчетный период осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более"
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
[bookmark: _GoBack]Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0.
Реализация мероприятия будет осуществлена во 2 квартале 2024 года.

Таблица 1
	Наименование ведомства, ответственного за достижение показателя, выполнение (достижение) мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Наименование
структурного элемента госпрограммы, мероприятия (результата)*,
объекта мероприятия (результата)**
 
	Наименование и уровень
показателя, наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки***
	Плановое значение 

	Фактическое значение
	Причины не (полного) достижения запланированного значения

	Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
	КПМ "Обеспечение деятельности ситуационного центра",
Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области" в 2024 году реализации
	КТ Закупка на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ "Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений" включена в план-график закупок на 2024 год
	07.11.2023
	-
	Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

	Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
	КПМ "Обеспечение деятельности ситуационного центра",
Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области" в 2024 году реализации
	КТ Закупка на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Пензенской области включена в план-график закупок на 2024 год

	07.11.2023
	-
	Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
	КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области"
	КТ Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2024 году
	15.01.2024
	-
	В связи с изменениями в блоках Платформы тарифного регулирования принято решение о реализации мероприятия по этапам. Заключение государственного контракта и оплата услуг по первому этапу планируется во 2 квартале 2024 года.


	Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
	КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"

	КТ Договор на оказание услуг по сопровождению официального сайта правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области в план-график закупок на 2024 год
	20.12.2023
	-
	Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года. Изменения в государственную программу будут внесены во 2 квартале 2024 года.

	Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
	КПМ "Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области",
 Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более"
	КТ Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2024 году
	28.02.2024
	01.04.2024
	В связи с несением изменений в план-график закупок

	Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
	КПМ "Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области",
 Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более"
	КТ Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2024 году
	29.03.2024
	09.04.2024
	В связи с заключением контракта во 2 квартале 2024 года, приемка осуществлена во 2 квартале.



