Аналитическая справка 
к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области» (утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП)
по состоянию на 31.03.2026 года

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2026 год из бюджета Пензенской области 142 218,70 тыс. руб., кассовое исполнение на 31.03.2026 года составляет 17 947,28 тыс. руб. (12,6 %).
Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами:
1. Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно (оплата оказанных услуг за март 2026 будет осуществлена в апреле 2026).
К таким мероприятиям относятся:
- «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»;
- «Сопровождение информационно-справочных систем (далее – ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области»;
- «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»;
- «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»;
- «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей».

Комплекс процессных мероприятий № 1
«Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Ответственный исполнитель:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено – 828,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Контракт на методологическую поддержку не будет заключен в связи с тем, что прекращено использование данной системы, полномочия Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по социальной защите с марта 2026 года осуществляются в государственной информационной системе «Катарсис». В Минфин Пензенской области направлено письмо от 16.03.2026 № 20-495 о переносе средств на другое мероприятие.

2. Мероприятие (результат) «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 150,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 25 %.
В рамках мероприятия осуществляется консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.

3. Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 20 260,8 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В апреле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 12 500,0 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 61,7 % от годового плана.
В рамках мероприятия планируется проведение работ по обеспечению функционирования и развития ГИС «Катарсис», по сопровождению и консультированию пользователей, а также работ по защите информации, содержащейся в ГИС «Катарсис», в соответствии с требованиями по защите информации в государственных информационных системах.

Комплекс процессных мероприятий № 2
«Обеспечение деятельности ситуационного центра»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования и развитие программного комплекса Ситуационного центра Губернатора»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 416,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7 %.
В рамках государственного задания ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» заключены и находятся на исполнении контракты (договоры):
- на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области;
- на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ «Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений».

Комплекс процессных мероприятий № 3
«Развитие и поддержка инфраструктуры «электронного правительства»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

1. Мероприятие (результат) «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 41,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 20,9 %.
В апреле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 20,5 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 31,3 % за 3 месяца 2026 года от годового плана.
Министерством цифрового развития и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в 2025 году на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.
Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 034,2 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 руб. Процент освоения средств – 0 %.
Контракт будет заключен после передачи полномочий Министерству по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области.
В рамках мероприятия планируется оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования» на территории Пензенской области.

2. Мероприятие (результат) «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15 300,8 тыс. руб., кассовое исполнение на 31.03.2026 года – 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Заключен контракт на оказание услуг по сопровождению в 2026 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ» на сумму 13 332,07 тыс. руб.
В соответствие с п. 2.2. постановления Правительства Пензенской области от 12.01.2026 №2-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов Пензенской области» полномочия Министерства экономического развития и промышленности в части реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области передаются Министерству по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, соответственно оператор системы ГИС АЦК-Госзаказ изменится. Проведение закупки на оказание услуг по проведению мероприятий по контролю за обеспечением уровня защиты информации в ГИС АЦК-Госзаказ будет осуществлено после смены оператора системы.
В рамках мероприятия планируется получение доступа к АПК, осуществление технического сопровождения, приобретение прав использования системы сбора данных и использование портала раскрытия информации.

3. Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» (исполнение установленных функций и полномочий)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 50 379,4 тыс. руб., кассовое исполнение 12 824,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 25,5 %.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 47 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации мероприятия заключены контракты на поставку товаров выполнение работ и оказание услуг:
- авансовые отчеты по почтовым отправлениям;
- обслуживание 1С;
- услуги связи;
- информационно-консультационные услуги;
- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров;
- ТЭР;
- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;
Начислена заработная плата сотрудникам ГБУ «Безопасный регион» за период январь-март 2026 года (по штатному расписанию – 47 шт. ед.); уплачены социальные и налоговые платежи.

4. Мероприятие (результат) «Развитие портала государственных и муниципальных услуг»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 659,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7 %.
За 1 квартал 2026 года среднее количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 27 540, что больше на 2% планового показателя 27 000 посещений.
За 1 квартал 2025 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 2 (с последующими изменениями и дополнениями) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 74 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

5. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 200,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 050,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 20,2 %.
Оплата оказанных услуг за март 2026 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2026 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 26,9 %.
За 3 месяца 2026 года осуществлялось сопровождение СЭДД в 63 организациях (ИОПО и ОМСУ, а также подведомственные им организации).
Службой технической поддержки обработано 272 заявки от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.

6. Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 036,2 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В рамках реализации мероприятия 24.03.2026 заключен государственный контракт на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт) на сумму 356,2 тыс. руб.
Заключение контракта на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС на сумму 1 680,0 тыс. руб. запланировано на 4 квартал 2026 года, так как срок действующей лицензии заканчивается 2 декабря 2026 года.

7. Мероприятие (результат) «Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, оказание услуг по предоставлению доступа к инструментам подготовки структурированной аналитической информации по данным дистанционного зондирования Земли»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4 460,5 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
За отчетный период в рамках мероприятия подготовлена конкурсная документация для проведения закупки на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки и подготовки структурированной аналитической информации в формате подписки. 
Планируемая дата заключения контракта 30.04.2026.

8. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 0,1 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Контракт не будет заключен в связи с тем, что в 2026 году Министерством сельского хозяйства Пензенской области использование данной системы не планируется (учет и регистрация тракторов, самоходных машин и прицепов к ним осуществляется в соответствующей федеральной государственной системе).

9. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение 550,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,67 % от запланированного объема.
В рамках государственного задания выполняется техническое сопровождение, развитие и поддержка государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» в количестве 53 сайтов, входящих в состав государственной информационной системы.
В 1 квартале 2026 года развернут новый сайт – Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, осуществляется его техническое сопровождение, развитие и поддержка.
Заключено два контракта: на предоставление удаленного доступа по фильтрации трафика для обеспечения защиты веб-ресурсов от DDoS-атак (простая (неисключительная) лицензия на Программу) и на приобретение лицензии.

10. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 833,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,67 %.
В рамках государственного задания выполняется организация работ по обеспечению информационной безопасности распределенной мультисервисной сети исполнительных органов Пензенской области.
Заключено два контракта на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области (ЕМСПД), один из которых исполнен, второй находится на исполнении. 

11. «Развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 9 900,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
[bookmark: _GoBack]В рамках исполнения мероприятия в 4 квартале 2025 года заключен двухгодичный государственный контракт. Согласно условиям контракта, приемка и оплата оказанных услуг по второму этапу будет произведена во 2 квартале 2026 года.
В рамках реализации мероприятия планируется обновление и расширение функциональных возможностей государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области.

12. Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4 310,0 тыс. руб., кассовое исполнение 99,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 2,32 %.
В рамках мероприятия в отчетном периоде приобретен цифровой сертификат (SSL) для подтверждения подлинности и безопасности передачи данных веб-сайта ГИСОГД ПО в рамках совместных работ с ГБУ «Безопасный регион». 
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению и обновлению лицензий программного обеспечения ГИСОГД ПО в общей сумме 2 943,8 тыс. руб. 
Закупки оказания услуг по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение «Среда разработки и исполнения Java Axiom JDK» и операционную систему «Astra Linux» находятся на согласовании в Министерстве финансов Пензенской области. 
Запланированные на 1 квартал 2026 года мероприятия выполнены в полном объеме. Полное исполнение мероприятий и освоение бюджетных ассигнований запланировано на 4 квартал 2026 года.

13. Мероприятие (результат) «Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)» 
 Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 6 497,5 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Исполнение мероприятия запланировано на июнь, август текущего года. В настоящее время осуществляются закупочные процедуры приобретения 2 дополнительных модулей «Витрина данных ГИСОГД» и «Сервис ФЛК для Витрины данных». Планируемая дата заключения контракта 20.04.2026 года.
Запланированные на 1 квартал 2026 года мероприятия выполнены в полном объеме. Полное исполнение мероприятий и освоение бюджетных ассигнований запланировано на 4 квартал 2026 года.

14. Мероприятие (результат) «Техническое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области» 
 Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 725,8 тыс. руб., кассовое исполнение 275,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 15,9 %.
Контракты на разработку программного обеспечения для интерактивных столов в Правительстве Пензенской области будут заключены во 2 квартале 2026 года.
Комплекс процессных мероприятий № 4
«Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 288,8 тыс. руб., кассовое исполнение 331,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 25,72 %.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 302 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системе участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 32 точки VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

2. Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 283,68 тыс. руб. Процент освоения средств – 18,17 %.
Оплата оказанных услуг за март в объеме 141,84 тыс. руб. будет осуществлена в апреле. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 27,26 %.
В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

3. Мероприятие (результат) «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
Заключено и исполнено 2 государственных контракта на общую сумму 431,5тыс. руб.
В рамках обновления компьютерного парка приобретено 9 компьютеров персональных (моноблок) и произведена их замена для нужд участков мировых судей.

