Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП
за 3 месяца 2025 года

Государственная программа Пензенской области
«Формирование информационного общества в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2025 год из бюджета Пензенской области 118 288,7 тыс. руб., кассовое исполнение за 3 месяца 2025 года 16 381,1 тыс. руб. (13,9 %).
Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами.
Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно. Оплата за март производится в апреле, после окончания отчетного периода (3 месяца).
К таким мероприятиям относятся:
- «Методологическая поддержка информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области»;
- «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»;
- «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области»;
- «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»;
- «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»;
- «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей».

Комплекс процессных мероприятий № 1
«Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Ответственный исполнитель:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено – 4 973,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В апреле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 620,0 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 12,5 % за 3 месяца 2025 года от годового плана.
Низкий процент освоения средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что государственный контракт был заключен только 03.03.2025.
В рамках мероприятия осуществляется постоянная методологическая поддержка пользователей, производится доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей.

Мероприятие (результат) «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 16,7 %.
В апреле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 50,0 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 25 % за 3 месяца 2025 года от годового плана.
В рамках мероприятия осуществляется консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.

Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 389,73 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Заключение государственного контракта по исполнению данного мероприятия планируется во второй половине 2025 года. Контрактация мероприятий осуществляется в соответствии с планом их реализации.
В рамках мероприятия планируется проведение мероприятий по обеспечению функционирования и развития ГИС «Катарсис», а также мероприятий по защите информации, содержащейся в ГИС «Катарсис» в соответствии с требованиями по защите информации в государственных информационных системах.

Комплекс процессных мероприятий № 2
«Обеспечение деятельности ситуационного центра»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования и развитие программного комплекса Ситуационного центра Губернатора»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 625,30 тыс. руб. Процент освоения средств – 25 %.
В рамках государственного задания ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» заключены и находятся на исполнении контракты (договоры):
- на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области;
- на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ «Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений».

Комплекс процессных мероприятий № 3
«Развитие и поддержка инфраструктуры «электронного правительства»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

Мероприятие (результат) «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 28,78 тыс. руб. Процент освоения средств – 14,64 %.
В апреле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 14,39 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 21,96 % за 3 месяца 2025 года от годового плана.
Министерством цифрового развития и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в 2025 году на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.
Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 956,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 руб. Процент освоения средств – 0 %.
В настоящее время проводится процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В рамках мероприятия бюджетные средства предусмотрены на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования» на территории Пензенской области.

Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15 300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 1 квартал 2025 года обработан 61 инцидент по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 1 квартал 2025 года в справочник внесено 292 контрагента.
В целях корректной работы системы и актуализации форматов обмена в связи с обновлениями сайта ЕИС за 1 квартал 2025 год установлено 26 патчей для системы ГИС АЦК-Госзаказ. Для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлен 1 патч для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ Министерством 29 ноября 2024 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2025 году. 31 марта 2025 года Исполнителем выставлен электронный акт об исполнении. Министерством проведена экспертиза оказанных услуг, в результате которой установлены нарушения условий государственного контракта от 29 ноября 2024 года №0155200000924000789 не препятствующие приемке. Выявленные несоответствия отражены в экспертном заключении и направлены Исполнителю. Приемка оказанных услуг за 1 квартал 2025 года осуществлена 07 апреля 2025года, срок оплаты по этапу до 17 апреля 2025 года, сумма оплаты по этапу 3114,97 тыс. рублей.
В рамках исполнения мероприятий по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ в целях обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Министерством осуществлена закупка на оказание услуг по предоставлению сертификатов на оказание технической поддержки сертифицированной операционной системы на виртуальных машинах ГИС АЦК-Госзаказ. По состоянию на 31 марта 2025 года размещено извещение о проведение закупки. 03 апреля 2025 года определен победитель, контракт на этапе заключения на сумму 256 494 рублей. Дополнительно в рамках исполнения мероприятия Министерством осуществляется подготовка технического задания на оказание услуг по продлению лицензий на сертифицированные средства защиты информации. Проведение закупок запланировано во 2 квартале 2025 года.
В марте 2025 года подготовлены условия для перехода на юридически значимый электронный документооборот в части совместных закупок, также в феврале 2025 года проведен обучающий семинар для заказчиков Пензенской области.

Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» (исполнение установленных функций и полномочий)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 38 812,4 тыс. руб., кассовое исполнение 10 683,04 тыс. руб. Процент освоения средств – 27,5 %.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 37 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации мероприятия заключены контракты на поставку товаров выполнение работ и оказание услуг:
- авансовые отчеты по почтовым отправлениям;
- обслуживание 1С;
- услуги связи;
- информационно-консультационные услуги;
- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров;
- ТЭР;
- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;
Начислена заработная плата сотрудникам ГБУ «Безопасный регион» за период январь-март 2025 года (по штатному расписанию – 37 шт. ед.); уплачены социальные и налоговые платежи.

Мероприятие (результат) «Развитие портала государственных и муниципальных услуг»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 989,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 25 %.
За 1 квартал 2025 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 26 520, что больше на 2 % планового показателя 26 000 посещений.
За 1 квартал 2025 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 2 (с последующими изменениями и дополнениями) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 72 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 550,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 050,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 18,92 %.
Оплата оказанных услуг за март 2025 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 25,23 %.
В 1 квартале 2025 года осуществлялось сопровождение СЭДД в 63 организациях (ИОГВ и ИОМСУ, а также подведомственные им организации).
Службой технической поддержки обработано 368 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.

«Развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 16 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Заключение государственного контракта по исполнению данного мероприятия планируется в 3 квартале 2025 года. Контрактация мероприятий осуществляется в соответствии с планом их реализации.
В рамках реализации мероприятия планируется обновление и расширение функциональных возможностей государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области.

Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 797,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В рамках реализации мероприятия завершено определение Исполнителя на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт) на сумму 309,3 тыс. руб. (государственный контракт заключен 07.04.2025 года).
Заключение контракта на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС на сумму 1 293,60 тыс. руб. запланировано на 4 квартал 2025 года.

Мероприятие (результат) «Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 10,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 0,31 %.
За отчетный период в рамках мероприятия заключен и исполняется контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ.
В мае 2025 года планируется заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки и подготовки структурированной аналитической информации в формате подписки.
Закупка по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, планируется в июле 2025 года.

Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
По состоянию на 31.03.2025 не был проведен и принят платеж по обоим контрактам за 1 квартал 2025, в связи с чем исполнение по контрактам составляет 0 % от плана. Платеж за 1 квартал 2025 года перенесен на 2 квартал 2025 года.
Оплата оказанных услуг по контрактам за март в объеме 54,76 тыс. руб. будет осуществлена в апреле. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 10 %.
В рамках мероприятия заключены и исполняются контракты:
- «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС» № ЗК2025/13 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Сити – Проект» на сумму 168,3 тыс. рублей.
- «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов» № ЗК2025/12 от 28.01.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО НПП «Интеллект-Софт» на сумму 379,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 6 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В настоящее время заявка на закупку модулей находится на согласовании в Министерстве финансов Пензенской области. Кассовое исполнение запланировано на июль, декабрь текущего года.
Полное исполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2025 года.

Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 574,7 тыс. руб., кассовое исполнение 23,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0,6 %.
В рамках мероприятия в отчетном периоде приобретен цифровой сертификат (SSL) для подтверждения подлинности и безопасности передачи данных веб-сайта ГИСОГД ПО в рамках совместных работ с ГБУ «Безопасный регион».
Закупка по техническому сопровождению ГИСОГД ПО и обновлению лицензий программного обеспечения ГИСОГД ПО, а также консультационная и техническая поддержка ГИСОГД ПО опубликована в ЕИС срок подачи заявок до 11.04.2025 года.
Полное освоение бюджетных ассигнований запланировано в декабре 2025 года.

Мероприятие (результат) «Приобретение компьютерного и серверного оборудования»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 0,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В рамках реализации мероприятия по обновлению компьютерного парка планируется приобретение комплектов компьютерного оборудования Министерством сельского хозяйства Пензенской области.

Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение 825,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 25 % от запланированного объема.
В рамках государственного задания выполняется техническое сопровождение, развитие и поддержка государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» в количестве 53 сайтов, входящих в состав государственной информационной системы.
Заключен на 6 месяцев 2025 года и находится на исполнении контракт на предоставление удаленного доступа по фильтрации трафика для обеспечения защиты веб-ресурсов от DDoS-атак (простая (неисключительная) лицензия на Программу).

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 250,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 499,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 28,57 %.
В рамках государственного задания выполняется организация работ по обеспечению информационной безопасности распределенной мультисервисной сети исполнительных органов Пензенской области.
Заключен и находится на исполнении контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области (ЕМСПД).

Комплекс процессных мероприятий № 4
«Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.

Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»
Исполнитель – Министерство общественной региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 288,8 тыс. руб., кассовое исполнение 265,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 20,58 %.
Оплата оказанных услуг за март 2025 года в объеме 132,6 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 30,87 %.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 302 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системе участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 32 точки VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 280,78 тыс. руб. Процент освоения средств – 18 %.
Оплата оказанных услуг за март в объеме 140,39 тыс. руб. будет осуществлена в апреле. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 26,98 %.
В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

Мероприятие (результат) «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0,0 %.
Оплата по заключенному контракту на сумму 416,5 тыс. руб. будет осуществлена в апреле 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 96,52 %.
В рамках обновления компьютерного парка будет приобретено 7 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.