Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП
за 9 месяцев 2024 года

Государственная программа Пензенской области
«Формирование информационного общества в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области.
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Безопасный регион".
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2024 год из бюджета Пензенской области 129 759,2 тыс. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года 61 054,0 тыс. руб. (47,05 %).
Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами.
Согласно условиям заключённых контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно. Оплата за сентябрь производится в октябре, после окончания отчетного периода (9 месяцев).
К таким мероприятиям относятся:
- "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области";
- "Техническая поддержка социального портала Пензенской области";
- "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области";
- "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников";
- "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства".
Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru и полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация данных мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 года.
Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы в размере 21 727,9 тыс. руб. во 2 квартале 2024 года и 15 010,8 тыс. руб. в 3 квартале 2024 года. Реализация данных мероприятий запланирована на 4 квартал 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий № 1
«Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Ответственный исполнитель:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 24 123,30 тыс. руб., кассовое исполнение 2 558,78 тыс. руб. Процент освоения средств – 10,6 %.
В рамках мероприятия осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей, производилась доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей, в том числе, произведена настройка процессов предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям и мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
В октябре будет произведена оплата выполненных работ на сумму 1 742,3 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 100 % за 9 месяцев 2024 года и 17,8 % от годового плана.
Низкое освоение средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что по заключенным контрактам работы на сумму 11 863,0 тыс. руб. запланированы к исполнению и оплате в 4 квартале, а также тем, что на указанное мероприятие в 3 квартале были выделены дополнительные средства в размере 10 786,0 тыс. руб. на работы, которые будут произведены и оплачены в 4 квартале.

Мероприятие (результат) "Техническая поддержка социального портала Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 400,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 66,7 %.
В рамках мероприятия осуществлялась консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.
Оплата оказанных услуг за сентябрь 2024 года в объеме 50,0 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 75,0 %.

Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 389,7 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Финансовые средства на указанное мероприятие были выделены в 3 квартале. Проведение и оплата работ по указанному мероприятию будут произведены в 4 квартале.

Комплекс процессных мероприятий № 2
«Обеспечение деятельности ситуационного центра»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 8 354,3 тыс. руб., кассовое исполнение 5 854,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 70,1 %.
Заключены государственные контракты на оказание услуг проведения специальных проверок и специальных исследований технических средств аппаратного комплекса Ситуационного центра Губернатора Пензенской области для организации Студии ФСО и подготовки оборудования к проведению аттестационных работ в кабинетах 301 и 303 здания Правительства и государственный контракт на оказание услуг по приведению в соответствие требованиям ФСО России кабинета 301-303 и организации в кабинете 301 «Студии ФСО».
Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования (направлены письма в Минфин ПО от 24.06.2024 № 28-1016, от 12.09.2024 № 28-1435), формируется государственное задание.
Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий № 3
«Развитие и поддержка инфраструктуры «электронного правительства»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Соисполнители:
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 136,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 69,4 %.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в отчетном периоде 2024 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.
Оплата оказанных услуг за сентябрь 2024 года в объеме 17,0 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 78,1 %.
Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 116,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 116,0 руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия на данные средства приобретены доступ к АПК, услуги по техническому сопровождению, права использования системы сбора данных, права использования портала раскрытия информации, а также права использования (доступа) программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования.

Мероприятие (результат) "Сопровождение, доработка и аттестация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ"
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15 974,9 тыс. руб., кассовое исполнение 7 778,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 48,7 %.
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 3 квартал 2024 обработан 231 инцидент по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 3 квартал 2024 года в справочник внесено 947 контрагентов.
В целях актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлено 3 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ. Кроме того, 26 сентября 2024 года осуществлен переход на новую версию системы 1.49.
В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ Министерством 08 декабря 2023 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2024 году. 30 сентября 2024 года поставщиком на подписание направлен акт приемки оказанных услуг за 3 квартал 2024 года, оплата по указанному этапу соответственно будет осуществлена в 4 квартале 2024 года, сумма оплаты по этапу 2 689,22 тыс. рублей.
В целях исполнения мероприятия по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части настройки ЮЗЭД при осуществлении совместных закупок Министерством было запрошено выделение дополнительных бюджетных ассигнований для проведения закупки. Дополнительное финансирование доведено 26 августа 2024 года. Извещение по закупке на выполнение работ по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части настройки юридически значимого электронного документооборота при осуществлении совместных закупок размещено 16 сентября 2024 года. По состоянию на 30 сентября 2024 года определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено, подана одна заявка участника.
Освоение средств бюджета идет в соответствие с графиком выполняемых работ по контракту. В связи с тем, что документ о приемке по третьему этапу государственного контракта от 08 декабря 2023 года на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ поступил 30 сентября 2024 года, оплата в части исполнения третьего этапа по контракту на сопровождение ГИС АЦК-Госзаказ будет осуществлена Министерством в 4 квартале 2024 года.
Дополнительно, в виду выделения дополнительных бюджетных ассигнований на осуществление закупки на выполнение работ по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ, общий объем финансирования по мероприятиям государственной программы увеличился с 15 300,8 тыс. руб. до 15 974,9 тыс. руб.
Освоение бюджетных средств Пензенской области к плану на год запланировано в 4 квартале в полном объеме, по итогу завершения исполнения государственных контрактов на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК Госзаказ в 2024 году и на выполнение работ по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части совместных торгов.
На основании изложенного, исполнение мероприятия государственной программы составляет менее 70% по состоянию на 30 сентября 2024 года.

Мероприятие (результат) "Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" (исполнение установленных функций и полномочий)"
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 37 024,3 тыс. руб., кассовое исполнение 27 608,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 75 %.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:
- авансовые отчеты по почтовым отправлениям;
- обслуживание 1С;
- услуги связи;
- информационно-консультационные услуги;
- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров;
- ТЭР;
- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;
- выплачены заработная плата 42 штатным единицам;
- уплачены социальные и налоговые платежи.

Мероприятие (результат) "Развитие портала государственных и муниципальных услуг"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 969,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 75 %.
За отчетный период 2024 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25500, что больше на 2 % планового показателя 25000 посещений.
За 3 квартал 2024 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 2 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 72 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие (результат) "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 14 172,7 тыс. руб., кассовое исполнение 3 072,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 21,7 %.
Заключен государственный контракт № 14-К-2023 от 29.12.2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах Пензенской области.
В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СЭДД в 62 исполнительных органах и иных организациях.
Службой технической поддержки обработано 1 133 заявки от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.
Низкий процент освоения средств бюджета вызван выделением во 2 квартале 2024 года дополнительных бюджетных ассигнований на обновление СЭДД в объеме 9 700,0 тыс. руб.
Оплата оказанных услуг за сентябрь 2024 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 24,2 %.
Проведение конкурсных процедур и оказание услуг по обновлению СЭДД запланировано на 4 квартал 2024 года.

Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 руб. Процент освоения средств – 0.
Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание.
Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.
Мероприятие (результат) "Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области"
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 200,0 тыс. руб., кассовое исполнение 325,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 27,1 %.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт).
На основе анализа коммерческих предложений, полученных от потенциальных поставщиков услуги, в связи с недостаточным остатком бюджетных ассигнований в Министерство финансов Пензенской области было направлено ходатайство о перераспределении средств с другого мероприятия. Срок заключения государственного контракта с Исполнителем на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области: декабрь 2024 года.
Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.

Мероприятие (результат) "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 250,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 250,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 81,0 %.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
- круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
- оказаны услуги по совместной технической поддержке уровня «Расширенный» продуктов ViPNet защищенной сети №15161 в составе ЕМСПД оказываются в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» компании «ИнфоТеКС» (Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Услуги оказываются в соответствии с действующей схемой технической поддержки «Совместная Расширенная ТП».
консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
- консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
- консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
- консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования;
- удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.);
- диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
- профилактическое обслуживание оборудования;
- восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
- услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
- подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
- подключение новых организаций к ЕМСПД;
- мониторинг состояния оборудования и каналов связи;
- организовано три IP VPN канала для подключения центрального узла ЕМСПД (г. Пенза, ул. Московская, д. 75) на скорости не менее 200 Мбит/с (для каждого из каналов) для организации связи с администрациями муниципальных районов, городских округов и исполнительных органов Пензенской области по технологии IPVPN L2.

Мероприятие (результат) "Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, к сервису по управлению организационными техническими мероприятиями по защите информации"
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 420,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 235,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 65,35 %.
Закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, осуществлена. Исполняется государственный контракт №2024/12 от 22.02.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Компания «Тензор» на сумму 9,975 тыс. рублей.
Закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки в формате подписки, осуществлена. Исполняется государственный контракт № ЭА2024/18 от 02.05.2024 г. между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «ИКИЗ» на сумму 2 115,1 тыс. рублей.
Закупка по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, осуществлена. Исполняется государственный контракт № ЭА2024/20 от 05.07.2024 г. между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «КСБ- СОФТ» на сумму 110,0 тыс. рублей.
Закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к инструментам подготовки структурированной аналитической информации по данным дистанционного зондирования Земли на стадии подписания государственного контракта, заключенного между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «ИКИЗ» на сумму 1 184,0 тыс. руб.
Оплата по заключенным контрактам будет произведена в 4 квартале.

Мероприятие (результат) "Сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 351,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 64,1 %
Заключен и исполняется государственный контракт «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС» № ЭА2024/04 от 22.01.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Сити – Проект» на сумму 178 тыс. рублей. За 3 квартал 2024 осуществлена оплата на сумму 118,8 тыс. рублей.
Заключен и исполняется государственный контракт «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов» № ЭА2024/03 от 22.01.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО НПП «Интеллект-Софт» на сумму 348,3 тыс. рублей. За 3 квартал 2024 осуществлена оплата на сумму 232,2 тыс. рублей.
Низкое освоение средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что оплата услуг, оказанных в 3 квартале 2024 года, будет осуществлена в октябре 2024 года.

Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 119,1 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В настоящее время заключен государственный контракт на приобретение дополнительного модуля для ГИСОГД ПО, срок исполнения по контракту 25.12.2024 года.
Исполнение мероприятия в полном объеме запланировано в 4 квартале 2024 года.

Мероприятие (результат) «Приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 453,5 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В рамках мероприятия планируется приобретение, поставка компьютерного и серверного оборудования в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные автономные, казенные, бюджетные учреждения Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более. В рамках обновления компьютерного парка приобретение 17 комплектов компьютерного оборудования Министерством сельского хозяйства Пензенской области. Закупка компьютерного и серверного оборудования планируется в декабре 2024 года.
Реализация данного мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.

Мероприятие (результат) «Обеспечение уровня защищенности информации в ГИС ЭСРН»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4 181,7 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В рамках мероприятия планируется проведение мероприятий по контролю за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в ГИС ЭСРН, и подтверждению актуальности аттестата ГИС ЭСРН на соответствие требованиям по защите информации в государственных информационных системах. Продление лицензий и техническое сопровождение средств защиты информации ГИС ЭСРН.
Финансовые средства на указанное мероприятие были выделены в 3 квартале. Проведение и оплата работ по указанному мероприятию будут произведены в 4 квартале.
Реализация данного мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий № 4
«Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Техническое обслуживание информационной системы Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"
Исполнитель – Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 383,72 тыс. руб., кассовое исполнение 922,48 тыс. руб. Процент освоения средств – 67,0 %.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системе участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.
Низкий процент освоения средств бюджета вызван выделением в 3 квартале 2024 года дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 230,62 тыс. руб.
Оплата оказанных услуг за сентябрь 2024 года в объеме 115,52 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 75 %.

Мероприятие (результат) "Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 4 Мбит/с"
Исполнитель – Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 1 045,07 тыс. руб. Процент освоения средств – 67,0 %
В отчетный период осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.
Оплата оказанных услуг за сентябрь 2024 года в объеме 125,93 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 75 %.

Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более"
Исполнитель – Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 7 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.

Таблица 1 – Информация о достижении запланированного результата мероприятия
Наименование ведомства, ответственного за достижение показателя, выполнение (достижение) мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Наименование / структурного элемента госпрограммы, мероприятия (результата)*, / объекта мероприятия (результата)**	Наименование и уровень / показателя, наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), / контрольной точки***	Плановое значение	Факти-ческое значение	Причины не (полного) достижения запланированного значения
Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	КПМ № 2 "Обеспечение деятельности ситуационного центра", / 1. Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области"	КТ 2. Закупка на 2024 год на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ «Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений» включена в план-график закупок	09.01.2024	15.11.2024-	Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.
Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	КПМ № 2 "Обеспечение деятельности ситуационного центра", / 1. Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области"	КТ 3. Закупка на 2024 год на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Пензенской области включена в план-график закупок	10.01.2024	15.11.2024-	Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года.
Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	КПМ № 3"Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", / 6. Мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"	КТ 1 Договор на 2024 год на оказание услуг по сопровождению официального сайта правительства Пензенской области, официального сайта губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области в план-график закупок	09.01.2024	15.11.2024	Полномочия переданы ГБУ "Безопасный регион". Заключение договора на оказание услуг не требуется. Сопровождение официальных сайтов осуществляется сотрудниками ГБУ "Безопасный регион"