Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП
за 6 месяцев 2025 года

Государственная программа Пензенской области
«Формирование информационного общества в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2025 год из бюджета Пензенской области 130 345,2 тыс. руб., кассовое исполнение за 6 месяцев 2025 года 46 264,6 тыс. руб. (35,5 %).
Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами:
1. Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно. Оплата за июнь производится в июле, после окончания отчетного периода (6 месяцев).
К таким мероприятиям относятся:
- «Методологическая поддержка информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области»;
- «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»;
- «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области»;
- «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»;
- «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»;
- «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей».
	2. На реализацию мероприятий госпрограммы в июне 2025 года дополнительно выделено 12 033,1 тыс. руб. из бюджета Пензенской области. Заключение государственных контрактов по исполнению мероприятий запланировано во второй половине 2025 года. 

Комплекс процессных мероприятий № 1
«Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Ответственный исполнитель:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено – 4 973,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 600,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 32,2 %.
В июле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 522,5 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 42,7 % за 6 месяцев 2025 года от годового плана.
Низкий процент освоения средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что государственный контракт был заключен только 03.03.2025.
В рамках мероприятия осуществляется постоянная методологическая поддержка пользователей, производится доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей.

2. Мероприятие (результат) «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 250,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7 %.
В июле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 50,0 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 50 % за 6 месяцев 2025 года от годового плана.
В рамках мероприятия осуществляется консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.

3. Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 922,9 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
На реализацию мероприятия во 2 квартале 2025 года добавлено 2 533,2 тыс.руб. из бюджета Пензенской области. Заключение государственного контракта по исполнению данного мероприятия планируется во второй половине 2025 года. Контрактация мероприятий осуществляется в соответствии с планом их реализации. 
В рамках мероприятия планируется проведение мероприятий по обеспечению функционирования и развития ГИС «Катарсис», а также мероприятий по защите информации, содержащейся в ГИС «Катарсис» в соответствии с требованиями по защите информации в государственных информационных системах.

Комплекс процессных мероприятий № 2
«Обеспечение деятельности ситуационного центра»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования и развитие программного комплекса Ситуационного центра Губернатора»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 250,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 50 %.
В рамках государственного задания ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» заключены и находятся на исполнении контракты (договоры):
- на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области;
- на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ «Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений».

Комплекс процессных мероприятий № 3
«Развитие и поддержка инфраструктуры «электронного правительства»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

1. Мероприятие (результат) «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 71,96 тыс. руб. Процент освоения средств – 36,6 %.
В июле будет произведена оплата выполненных работ на сумму 14,39 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 43,9 % за 6 месяцев 2025 года от годового плана.
Министерством цифрового развития и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в 2025 году на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.
Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 956,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 956,0 руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия оказаны услуги по предоставлению права использования программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования» на территории Пензенской области.

2. Мероприятие (результат) «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15 300,8 тыс. руб., кассовое исполнение за 6 месяцев 2025 года 3 371,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 22 %.
Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами.
Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются поквартально. Оплата за второй квартал 2025 года производится в июле, после окончания отчетного периода (6 месяцев).
К таким мероприятиям относятся:
- Оказание услуг по сопровождению в 2025 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ».
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 2 квартал 2025 года обработано 148 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 2 квартал 2025 года в справочник внесено 588 контрагентов.
В целях корректной работы системы и актуализации форматов обмена в связи с обновлениями сайта ЕИС за 2 квартал 2025 год установлен 61 патч для системы ГИС АЦК-Госзаказ. Для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлено 3 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ Министерством 29 ноября 2024 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2025 году. 30 июня 2025 года Исполнителем выставлен электронный об исполнении. В июле 2025 года будет осуществлена приемка оказанных услуг за 2 квартал 2025 года, оплата по этапу будет также осуществлена в 3 квартале 2025 года, сумма оплаты по этапу 3 114,97 тыс. рублей.
В рамках исполнения мероприятий по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ в целях обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Министерством осуществлена закупка на оказание услуг по предоставлению сертификатов на оказание технической поддержки сертифицированной операционной системы на виртуальных машинах ГИС АЦК-Госзаказ. По состоянию на 30.06.2025 года Исполнителем предоставлены сертификаты в соответствии с техническим заданием, 19.05.2025 года проведена оплата на сумму 256,5 тыс. рублей.
 Дополнительно в рамках исполнения мероприятия Министерством проведена закупка оказание услуг по продлению лицензии на программное обеспечение для межсетевого экрана UserGate C100 сроком на 3 года. Определен победитель, контракт находится на этапе заключения.

3. Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» (исполнение установленных функций и полномочий)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 38 812,4 тыс. руб., кассовое исполнение 20 947,38 тыс. руб. Процент освоения средств – 53,97 %.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 37 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации мероприятия заключены контракты на поставку товаров выполнение работ и оказание услуг:
- авансовые отчеты по почтовым отправлениям;
- обслуживание 1С;
- услуги связи;
- информационно-консультационные услуги;
- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров;
- ТЭР;
- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;
Начислена заработная плата сотрудникам ГБУ «Безопасный регион» за период январь-июнь 2025 года (по штатному расписанию – 37 шт. ед.); уплачены социальные и налоговые платежи.

4. Мероприятие (результат) «Развитие портала государственных и муниципальных услуг»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1979,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 50 %.
За 2 квартал 2025 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 27 040, что больше на 4 % планового показателя 26 000 посещений.
За 2 квартал 2025 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 2 (с последующими изменениями и дополнениями) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 74 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

5. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 550,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 100,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 37,8 %.
Оплата оказанных услуг за июнь 2025 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в июле 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 44 %.
За 6 месяцев 2025 года осуществлялось сопровождение СЭДД в 63 организациях (ИОГВ и ИОМСУ, а также подведомственные им организации).
Службой технической поддержки обработано 696 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.

6. Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 797,0 тыс. руб., кассовое исполнение 309,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 17,2 %.
В рамках реализации мероприятия исполнен государственный контракт от 07.04.2025 года на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт) на сумму 309,3 тыс. руб.
Заключение контракта на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС на сумму 1 487,7 тыс. руб. запланировано на 4 квартал 2025 года.

7. Мероприятие (результат) «Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3 310,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 97,4 %.
За отчетный период в рамках мероприятия заключен и исполняется контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ.
В мае 2025 года заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки и подготовки структурированной аналитической информации в формате подписки.
Закупка по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, планируется в июле 2025 года.

8. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,7 тыс. руб., кассовое исполнение 164,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 30 %.
Оплата оказанных услуг по контрактам за июнь в объеме 54,76 тыс. руб. будет осуществлена в июле. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 40 %.
Низкий процент освоения средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызван тем, что контракты заключены 28 февраля 2025 года.
В рамках мероприятия осуществляется обновление ГИС «Гостехнадзор Эксперт» (далее – ГИС), внедрение в ГИС новых элементов, оптимизация и устранение неполадок ее работы. Заключены и исполняются контракты:
- «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС» № ЗК2025/13 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Сити – Проект» на сумму 168,3 тыс. руб.;
- «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов» № ЗК2025/12 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО НПП «Интеллект-Софт» на сумму 379,3 тыс. руб.

9. Мероприятие (результат) «Приобретение компьютерного и серверного оборудования»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 0,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
В рамках реализации мероприятия по обновлению компьютерного парка планируется приобретение комплектов компьютерного оборудования Министерством сельского хозяйства Пензенской области.

10. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 650,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 50 % от запланированного объема.
В рамках государственного задания выполняется техническое сопровождение, развитие и поддержка государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» в количестве 53 сайтов, входящих в состав государственной информационной системы.
Заключен на 6 месяцев 2025 года и находится на исполнении контракт на предоставление удаленного доступа по фильтрации трафика для обеспечения защиты веб-ресурсов от DDoS-атак (простая (неисключительная) лицензия на Программу).

11. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 14 750,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 749,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 18,6 %.
Низкий процент освоения вызван тем, что на реализацию мероприятия во 2 квартале 2025 года добавлено 9 500,0 тыс.руб. из бюджета Пензенской области.
В рамках государственного задания выполняется организация работ по обеспечению информационной безопасности распределенной мультисервисной сети исполнительных органов Пензенской области.
Заключено два контракта на сумму 1 132,10 тыс. руб., один из которых исполнен, другой находится на исполнении, на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области (ЕМСПД). 
01.07.2025 размещено извещение на проведение аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области (ЕМСПД) на сумму 3 867,93 тыс. руб. 
За счет средств бюджета Пензенской области, выделенных в конце июня 2025 года, на сумму 9 500,00 тыс. руб. запланировано разработать документацию на размещение (прокладку) кабеля связи ГБУ в кабельной канализации ПАО «Ростелеком» на участке: ул. Окружная, стр. 3Б – ул. Московская, д. 75 – ул. Московская, д. 72А для создания опорной сети передачи данных.

12. «Развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 16 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.
Заключение государственного контракта по исполнению данного мероприятия планируется в 3 квартале 2025 года. Контрактация мероприятий осуществляется в соответствии с планом их реализации. 
В рамках реализации мероприятия планируется обновление и расширение функциональных возможностей государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области.

13. Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 598,1 тыс. руб., кассовое исполнение 23,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0,6 %.
В рамках мероприятия в отчетном периоде приобретен цифровой сертификат (SSL) для подтверждения подлинности и безопасности передачи данных веб-сайта ГИСОГД ПО в рамках совместных работ с ГБУ «Безопасный регион». 
22.04.2025 года заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению, обновление лицензий программного обеспечения, консультационной и технической поддержки ГИСОГД ПО в общей сумме 3 406,0 тыс. руб., кассовое исполнение первого этапа оказанных услуг 11.07.2025 года, последнего - декабрь 2025 года. 
Запланированные на 2 квартал 2025 года мероприятия выполнены в полном объеме. Полное освоение бюджетных ассигнований запланировано в декабре 2025 года.

14. [bookmark: _GoBack] Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО) 
 Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 6 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 750,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 42,3 %.
Приобретено 4 дополнительных модуля: «Услуги для образования границ земельных участков», «Интеграция с ИСУП», «Передача информационной модели ОКС в ГИСОГД», «Маршрутизация заявлений с ЕПГУ», с 07.06.2025 года ведутся работы по внедрению дополнительных модулей. В настоящее время государственный контракт на приобретение дополнительного модуля «Интеграция с ЕПГУ» находится на размещении в ГКУ «Управление по осуществлению закупок в Пензенской области».
Запланированные на 2 квартал 2025 года мероприятия выполнены в полном объеме. Полное освоение бюджетных ассигнований запланировано в декабре 2025 года.

Комплекс процессных мероприятий № 4
«Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 288,8 тыс. руб., кассовое исполнение 663,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 51,4 %.
Оплата оказанных услуг за июнь 2025 года в объеме 132,6 тыс. руб. будет осуществлена в июле 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 61,7 %.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 302 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системе участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 32 точки VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

2. Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 702,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 45 %.
Оплата оказанных услуг за июнь в объеме 140,39 тыс. руб. будет осуществлена в июле. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 53,96 %.
В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

3. Мероприятие (результат) «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 416,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 96,5 %.
Государственный контракт исполнен на сумму 416,5 тыс. руб., остаток ассигнований будет возвращен в бюджет Пензенской области. 
В рамках обновления компьютерного парка будет приобретено 7 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.


