Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП
за 12 месяцев 2025 года
Государственная программа Пензенской области
«Формирование информационного общества в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».
Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2025 год из бюджета Пензенской области 117 337,6 тыс. руб., кассовое исполнение за 12 месяцев 2025 года 116 422,5 тыс. руб. (99,22 %).
Данный процент исполнения обусловлен следующими факторами:
1. Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно (оплата оказанных услуг за декабрь 2025 была осуществлена в январе 2026).
2. Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.

В рамках реализации мероприятий госпрограммы осуществляется поддержка и развитие 9 государственных информационных систем Пензенской области, а также обеспечение функционирования инфраструктуры электронного Правительства.
Основные мероприятия, по которым отмечается не 100% уровень их исполнения:
- «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов Пензенской области» - 99,97 % (план – 2 152,6 тыс. руб., факт – 2 152,03 тыс. руб., ГРБС - Министерство цифрового развития и связи Пензенской области). Сумма 0,57 тыс. рублей — экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.
- «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ» - 99,97 % (план – 13 638,2 тыс. руб., факт – 13 634,3 тыс. руб., ГРБС – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области). Сумма 3,9 тыс. рублей — экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.
- «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)» - 92,31 % (план – 4 550,0 тыс. руб., факт – 4 200,0 тыс. руб., ГРБС – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области). Оплата оказанных услуг за декабрь 2025 на сумму 350,0 тыс. руб. была осуществлена в январе 2026.
- «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)» - 94,03 % (план – 6 700,0 тыс. руб., факт – 6 300,0 тыс. руб., ГРБС - Министерство цифрового развития и связи Пензенской области). В связи со сложностью и продолжительностью проведения оценки затрат, со стороны потенциальных исполнителей, на определение состояния инфраструктуры, разработке технических условий на размещение (прокладку) кабеля связи ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в кабельной канализации ПАО «Ростелеком» в г. Пензе, не позволило в срок до 31.12.2025 выполнить указанный в техническом задании объем работ. Контракт не заключен. Неисполнение составило 400,00 тыс. руб.
- «Развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)» - 99,88 % (план – 8 614,5 тыс. руб., факт – 8604,35 тыс. руб., ГРБС - Министерство цифрового развития и связи Пензенской области). Сумма 10,15 тыс. рублей — экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.
- «Техническое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области» - 99,99 % (план – 1 886,5 тыс. руб., факт – 1 886,4 тыс. руб., ГРБС – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области).
- «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей» - 91,17 % (план – 1 702,08 тыс. руб., факт – 1 551,77 тыс. руб., ГРБС – Министерство региональной безопасности Пензенской области). Оплата оказанных услуг за декабрь 2025 на сумму 150,31тыс.руб. была осуществлена в январе 2026.

Комплекс процессных мероприятий № 1
«Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Ответственный исполнитель:
- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено – 4 973,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 973,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия осуществлялась постоянная методологическая поддержка пользователей, производилась доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей, а также в связи с изменениями в законодательстве.

2. Мероприятие (результат) «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 600,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия осуществлялась консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.

3. Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис»
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 316,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 316,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия проводились работы по обеспечению функционирования и развития ГИС «Катарсис», а также мероприятия по защите информации, содержащейся в ГИС «Катарсис» в соответствии с требованиями по защите информации в государственных информационных системах.
Проведена работа по переходу на импортозамещенное программное обеспечение, используемое на серверах информационной системы в центре обработки данных Правительства Пензенской области.

Комплекс процессных мероприятий № 2
«Обеспечение деятельности ситуационного центра»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования и развитие программного комплекса Ситуационного центра Губернатора»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 500,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках государственного задания ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» осуществлялось исполнение контрактов (договоров):
- на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области;
- на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ «Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений».

Комплекс процессных мероприятий № 3
«Развитие и поддержка инфраструктуры «электронного правительства»

Ответственный исполнитель:
- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.
Соисполнители:
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;
- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;
- Министерство государственного имущества Пензенской области;
- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;
- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;
Участники:
- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

1. Мероприятие (результат) «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 196,03 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,7 %.
Сумма 0,57 тыс. рублей — экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.
Министерством цифрового развития и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в 2025 году на постоянной основе осуществлялся одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.
Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 956,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 956,0 руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия оказаны услуги по предоставлению права использования программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования» на территории Пензенской области.

2. Мероприятие (результат) «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 13 638,2 тыс. руб., кассовое исполнение за 12 месяцев 2025 года - 13 634,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,97 %.
Сумма 3,9 тыс. рублей — экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 2025 год обработано 285 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 2025 год в справочник внесено 1 655 контрагентов.
В целях корректной работы системы и актуализации форматов обмена в связи с обновлениями сайта ЕИС за 2025 год установлено 93 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ Министерством 29 ноября 2024 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2025 году на сумму 12459,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.
В рамках исполнения мероприятий по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ в целях обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Министерством осуществлена закупка на продление лицензий и ключей активации сервисов технической поддержки для средств защиты информации, применяемых в ГИС АЦК-Госзаказ. Исполнителем предоставлены сертификаты и ключи продления в соответствии с техническим заданием, 11 сентября 2025 года проведена оплата на сумму 42,3 тыс. рублей.
Дополнительно в рамках исполнения мероприятия Министерством проведена закупка оказание услуг по продлению лицензии на программное обеспечение для межсетевого экрана UserGate C100 сроком на 3 года. Контракт оплачен 14 июля 2025 года.

3. Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» (исполнение установленных функций и полномочий)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 44 237,1 тыс. руб., кассовое исполнение 44 237,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 47 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации мероприятия заключены контракты на поставку товаров выполнение работ и оказание услуг:
- авансовые отчеты по почтовым отправлениям;
- обслуживание 1С;
- услуги связи;
- информационно-консультационные услуги;
- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров;
- ТЭР;
- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;
Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам ГБУ «Безопасный регион» за 2025 год (по штатному расписанию – 47 шт. ед.); уплачены социальные и налоговые платежи.
За счет средств субсидии на иные цели на сумму 1 310,00 тыс. руб. организованы системы контроля и управления доступом (монтаж видеокамер и прочего оборудования) и видеонаблюдения по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, стр. 3Б. 
Заключен контракт на организацию периметральной защиты (изготовление, поставка и установка забора, ворот распашных, шлагбаума) на сумму 577,00 тыс. руб. Средства субсидии профинансированы в полном объеме. По контракту уплачен авансовый платеж 30%. Работы до конца 2025 года в полном объеме не были выполнены. Исполнитель в соответствии с гарантийным письмом планирует завершить работы до 14.02.2026.

4. Мероприятие (результат) «Развитие портала государственных и муниципальных услуг»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3 959,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
За 4 квартал 2025 года среднее количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 26 520, что больше на 2% планового показателя 26 000 посещений.
За 4 квартал 2025 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 2/2 на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обеспечено сопровождение 6 486 государственных и муниципальных услуг и 74 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

5. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4 550,0 тыс. руб., кассовое исполнение 4 200,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 92,31 %.
[bookmark: _GoBack]Оплата оказанных услуг за декабрь 2025 года в объеме 350,0 тыс. руб. была осуществлена в январе 2026 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составляет – 100 %.
За 12 месяцев 2025 года осуществлялось сопровождение СЭДД в 63 организациях (ИОПО и ИОМСУ, а также подведомственные им организации).
Службой технической поддержки обработано 1 314 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.

6. Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области»
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 797,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 797,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках реализации мероприятия заключены и исполнены следующие государственные контракты:
- № 0855200000525000639 от 07.04.2025 на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт) на сумму 309,3 тыс. руб.;
- № 3609 от 01.12.2025 на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС на сумму 1 487,7 тыс. руб.

7. Мероприятие (результат) «Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, оказание услуг по предоставлению доступа к инструментам подготовки структурированной аналитической информации по данным дистанционного зондирования Земли»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 310,5 тыс. руб., кассовое исполнение 3 310,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
За отчетный период в рамках мероприятия заключен и исполнен контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки и подготовки структурированной аналитической информации в формате подписки.

8. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,7 тыс. руб., кассовое исполнение 547,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия в 2025 году осуществлено обновление ГИС «Гостехнадзор Эксперт» (далее – ГИС), внедрены в ГИС новые элементы, оптимизированы и устранены неполадки ее работы. Заключены и исполнены контракты:
- «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС» № ЗК2025/13 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Сити – Проект» на сумму 168,3 тыс. руб.;
- «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов» № ЗК2025/12 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО НПП «Интеллект-Софт» на сумму 379,3 тыс. руб.

9. Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3 300,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 % от запланированного объема.
В рамках государственного задания выполняется техническое сопровождение, развитие и поддержка государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» в количестве 53 сайтов, входящих в состав государственной информационной системы.
Заключены и исполнены контракты в 2025 году на предоставление удаленного доступа по фильтрации трафика для обеспечения защиты веб-ресурсов от DDoS-атак (простая (неисключительная) лицензия на Программу).
Проведены аттестационные испытания государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» на соответствие требованиям безопасности информации.
Приобретено программное обеспечение:
- СКЗИ КриптоПроCSP версии 5.0 для одного TLS-сервера до 1000 одновременных подключений (4 лицензии); СКЗИ КриптоПро JCP версии 2.0 на одном сервере с неограниченным количеством ядер (1 лицензия);
- простая неисключительная лицензия на использование программы для ЭВМ "Мибок" Версия для слабовидящих (модуль на сайт)";
- права использования лицензии на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Усиленный» (Воронеж», РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный. Для виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. (2 лицензии).

10. Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 6 700,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 6 300,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 94,03 %.
Заключены и исполнены контракты за счет средств субсидии на иные цели на сумму 1 050,0 тыс. руб.:
- на оказание услуг по организации стыка с единой мульти-сервисной сетью передачи данных Пензенской области по сетям операторов связи, в целях осуществления межведомственного информационного взаимодействия в единой транспортной среде, по адресу: г. Пенза, ул. Окружная стр. 3Б;
- на оказание услуг по организации стыка единой мультисервисной сети передачи данных Пензенской области с локальной вычислительной сетью ГБУ «Безопасный регион», в целях осуществления межведомственного информационного взаимодействия в единой транспортной среде, по адресу: г. Пенза, ул. Окружная стр. 3Б;
- на оказание услуг по организации стыка информационной системы управления единой виртуальной инфраструктурой с единой мульти-сервисной сетью передачи данных Пензенской области, в целях осуществления межведомственного информационного взаимодействия в единой транспортной среде по адресу: г. Пенза, ул. Окружная, стр. 3Б.
В связи со сложностью и продолжительностью проведения оценки затрат, со стороны потенциальных исполнителей, на определение состояния инфраструктуры, разработке технических условий на размещение (прокладку) кабеля связи ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в кабельной канализации ПАО «Ростелеком» в г. Пензе, не позволило в срок до 31.12.2025 выполнить указанный в техническом задании объем работ. Контракт не заключен. Неисполнение составило 400,0 тыс. рублей.
В рамках государственного задания выполнялись работы по обеспечению информационной безопасности распределенной мультисервисной сети исполнительных органов Пензенской области.
В течение 2025 года были заключены и исполнены три контракта на сумму 5 000,00 тыс. руб. на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области (ЕМСПД).
В январе 2025 г произведена оплата по договору за декабрь 2024 г – 250,0тыс.руб. (Минцифры Пензенской области).

11. «Развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»
Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 8 614,5,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 604,35 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,88 %.
Сумма 10,15 тыс. рублей — экономия, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур.
В рамках исполнения мероприятия в 4 квартале 2025 года заключен двухгодичный государственный контракт (часть бюджетных ассигнований перенесена на 2026 год). 
В рамках реализации мероприятия осуществляется обновление и расширение функциональных возможностей государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области.

12. Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»
Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 598,1 тыс. руб., кассовое исполнение 3 598,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В рамках мероприятия приобретен цифровой сертификат (SSL) для подтверждения подлинности и безопасности передачи данных веб-сайта ГИСОГД ПО в рамках совместных работ с ГБУ «Безопасный регион», проведен аудит информационной безопасности ГИСОГД ПО, приобретен сертификат технической поддержки на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition», уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), приобретена лицензия Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный для защиты данных системы ГИСОГД ПО, продлен сертификат активации сервиса прямой технической поддержки ПО ViPNet PKI Client, приобретено программное обеспечение с лицензией на 8 IP адресов «Средство анализа защищенности «Сканер-ВС», проведены мероприятия по техническому сопровождению, консультационной и технической поддержки ГИСОГД ПО.

13. Мероприятие (результат) «Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)» 
 Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 847,5 тыс. руб., кассовое исполнение 3 847,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
Приобретено 5 дополнительных модулей: «Услуги для образования границ земельных участков», «Интеграция с ИСУП», «Передача информационной модели ОКС в ГИСОГД», «Маршрутизация заявлений с ЕПГУ», «Интеграция с ЕПГУ».

14. Мероприятие (результат) «Техническое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области» 
 Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 886,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 1886,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 99,99 %.
Приобретено:
- оборудование и программные средств, в целях организации автоматизированного обмена информацией в электронном виде с ограничительной пометкой «Для служебного пользования» на сумму 643,68 тыс. руб.;
- ноутбук, ИБП, монитор на сумму 43,34 тыс. руб.;
- неисключительные права Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year Base License – Лицензия на сумму 599,40 тыс. руб.
В рамках государственного задания по организации и контролю технического обеспечения деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области в части автоматизации служебных (рабочих) мест лиц, замещающих государственные должности Пензенской области в Правительстве Пензенской области, государственных гражданских служащих Правительства Пензенской области (далее - служебные (рабочие) места), обслуживания автоматизированных служебных (рабочих) мест, обслуживания и ремонта компьютерной техники и оргтехники, обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечения эксплуатации локальной вычислительной сети, технического сопровождения мероприятий, проводимых Губернатором и Правительством Пензенской области были заключены и исполнены контракты на заправку и ремонт оргтехники и картриджей на сумму 600,0 тыс. руб.
Неисполнение составило 0,1 тыс. рублей в связи с уточнением НМЦК.

Комплекс процессных мероприятий № 4
«Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:
- Министерство региональной безопасности Пензенской области.

1. Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 690,65 тыс. руб., кассовое исполнение 1 690,65 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 302 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системе участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 32 точки VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

2. Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 702,08 тыс. руб., кассовое исполнение 1 551,77 тыс. руб. Процент освоения средств – 91,2 %.
Оплата оказанных услуг за декабрь 2025 в объеме 150,31 тыс. руб. была осуществлена в январе 2026 г. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составляет – 100%.
В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

3. Мероприятие (результат) «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»
Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 416,5 тыс. руб., кассовое исполнение 416,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.
Государственный контракт исполнен на сумму 416,5 тыс. руб.
В рамках обновления компьютерного парка приобретено 7 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.


