Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП

за 9 месяцев 2025 года

Государственная программа Пензенской области

«Формирование информационного общества в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:

- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

Соисполнители:

- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области;

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;

- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;

- Министерство государственного имущества Пензенской области;

- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;

- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;

- Министерство региональной безопасности Пензенской области.

Участники:

- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

Информация об исполнении бюджетных ассигнований:

Общий объём ассигнований предусмотренный на 2025 год из бюджета Пензенской области 136 186,6 тыс. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2025 года 73 092,7 тыс. руб. (53,7 %).

Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами:

1. Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются:

1.1. ежемесячно (оплата оказанных услуг за сентябрь будет осуществлена в октябре):

- «Методологическая поддержка информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области»;

- «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»;

- «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области»;

- «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»;

- Эксплуатация государственной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»;

- «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»;

- «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей».

1.2. поквартально (оплата за третий квартал 2025 года производится в октябре, после окончания отчетного периода (9 месяцев):

- «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ».

1.3. поэтапно (кассовое исполнение последнего этапа оказанных услуг- декабрь 2025 года):

- «Сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)».

2. На реализацию мероприятий госпрограммы c июня по сентябрь 2025 года дополнительно выделено 17 917,8 тыс. руб. из бюджета Пензенской области. В 4 квартале будут заключены государственные контракты по исполнению мероприятий.

3. Согласно планам реализации по ряду мероприятий оплата предусмотрена по итогам оказания услуг (выполнения работ) в 4 квартале 2025 года. К таким мероприятиям относятся:

- Развитие портала государственных и муниципальных услуг

- Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области (комментарий: фактически осуществляется продление лицензий)

- Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)

В декабре 2025 года будет обеспечено 100% кассовое исполнение мероприятий государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области».

В рамках реализации мероприятий госпрограммы осуществляется поддержка и развитие 9 государственных информационных систем Пензенской области, а также обеспечение функционирования инфраструктуры электронного Правительства.

Основные мероприятия, по которым отмечается низкий уровень их исполнения:

- «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис» - 31,5 % (план – 2 628,23 тыс. руб., факт – 828,2 тыс. руб., ГРБС – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области);

- «Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области» - 17,2 % (план – 1 796,99 тыс. руб., факт – 309,33 тыс. руб., ГРБС – Министерство государственного имущества Пензенской области);

- «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)» - 25,9 % (план – 14 500,0 тыс. руб., факт – 3 749,4 тыс. руб., ГРБС - Министерство цифрового развития и связи Пензенской области);

- «Сопровождение и развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)» - 46,8 % (план – 10 095,6 тыс. руб., факт – 4 722,0 тыс. руб., ГРБС - Министерство градостроительства и архитектуры ПО);

- «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ» - 48,4 % (план – 15 300,8 тыс.руб., факт – 7 404,36 тыс.руб., ГРБС – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области).

Комплекс процессных мероприятий № 1

«Внедрение современных ИКТ в социальную сферу»

Ответственный исполнитель:

- Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

- Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"

Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено – 4 973,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 092,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 62,2 %.

В октябре будет произведена оплата выполненных работ на сумму 497,5 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 72,2 % за 9 месяцев 2025 года от годового плана.

Низкий процент освоения средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что государственный контракт был заключен только 03.03.2025.

В рамках мероприятия осуществляется постоянная методологическая поддержка пользователей, производится доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей.

- Мероприятие (результат) «Техническая поддержка социального портала Пензенской области»

Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 400,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 66,7 %.

В октябре будет произведена оплата выполненных работ на сумму 50,0 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 75 % за 9 месяцев 2025 года от годового плана.

В рамках мероприятия осуществляется консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.

- Мероприятие (результат) «Сопровождение и развитие ГИС «Катарсис»

Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 628,23 тыс. руб., кассовое исполнение 828,2 тыс. руб. Процент освоения средств – 31,5 %.

В ноябре будет произведена оплата выполненных работ на сумму 1800,0 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 100 % от годового плана.

В рамках мероприятия планируется проведение мероприятий по обеспечению функционирования и развития ГИС «Катарсис», а также мероприятий по защите информации, содержащейся в ГИС «Катарсис» в соответствии с требованиями по защите информации в государственных информационных системах.

Осуществляется работа по переходу на импортозамещенное программное обеспечение, используемое на серверах информационной системы в центре обработки данных Правительства Пензенской области.

Комплекс процессных мероприятий № 2

«Обеспечение деятельности ситуационного центра»

Ответственный исполнитель:

- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

- Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования и развитие программного комплекса Ситуационного центра Губернатора»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 2 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 875,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 75 %.

В рамках государственного задания ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» заключены и находятся на исполнении контракты (договоры):

- на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Ситуационного центра Губернатора Пензенской области;

- на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ «Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений».

Комплекс процессных мероприятий № 3

«Развитие и поддержка инфраструктуры «электронного правительства»

Ответственный исполнитель:

- Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

Соисполнители:

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области;

- Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области;

- Министерство государственного имущества Пензенской области;

- Министерство сельского хозяйства Пензенской области;

- Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области;

Участники:

- Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Безопасный регион».

- Мероприятие (результат) «Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов Пензенской области»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 119,79 тыс. руб. Процент освоения средств – 60,9 %.

В октябре будет произведена оплата выполненных работ на сумму 14,39 тыс. руб. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит 68,3 % за 9 месяцев 2025 года от годового плана.

Министерством цифрового развития и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в 2025 году на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.

Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 956,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 956,0 руб. Процент освоения средств – 100 %.

В рамках мероприятия оказаны услуги по предоставлению права использования программного обеспечения «Платформа тарифного регулирования» на территории Пензенской области.

- Мероприятие (результат) «Сопровождение (модернизация, аттестация) государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»

Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15 300,8 тыс. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2025 года 7 404,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 48,4 %.

Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами.

Согласно условиям заключенных контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются поквартально. Оплата за третий квартал 2025 года производится в октябре, после окончания отчетного периода (9 месяцев).

К таким мероприятиям относятся:

- Оказание услуг по сопровождению в 2025 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ».

Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 3 квартал 2025 года обработано 232 инцидента по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 9 месяцев 2025 года в справочник внесено 1 125 контрагентов.

В целях корректной работы системы и актуализации форматов обмена в связи с обновлениями сайта ЕИС за 9 месяцев 2025 год установлено 84 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ. Для актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлен 1 патч для системы ГИС АЦК-Госзаказ.

В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ Министерством 29 ноября 2024 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2025 году. 30 сентября 2025 года Исполнителем выставлен электронный акт об исполнении. В октябре 2025 года будет осуществлена приемка оказанных услуг за 3 квартал 2025 года, оплата по этапу будет также осуществлена в 4 квартале 2025 года, сумма оплаты по этапу 3 114,97 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятий по аттестации ГИС АЦК-Госзаказ в целях обеспечения соответствия требованиям информационной безопасности Министерством осуществлена закупка по продлению лицензий и ключей активации сервисов технической поддержки для средств защиты информации, применяемых в ГИС АЦК-Госзаказ. По состоянию на 30 сентября 2025 года Исполнителем предоставлены сертификаты и ключи продления в соответствии с техническим заданием, 11 сентября 2025 года проведена оплата на сумму 42,3 тыс. рублей.

Дополнительно в рамках исполнения мероприятия Министерством проведена закупка оказание услуг по продлению лицензии на программное обеспечение для межсетевого экрана UserGate C100 сроком на 3 года. Контракт оплачен 14 июля 2025 года.

- Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» (исполнение установленных функций и полномочий)»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 43 049,0 тыс. руб., кассовое исполнение 33 252,22 тыс. руб. Процент освоения средств – 77,24 %.

Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 47 штатных единиц.

Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».

В ходе реализации мероприятия заключены контракты на поставку товаров выполнение работ и оказание услуг:

- авансовые отчеты по почтовым отправлениям;

- обслуживание 1С;

- услуги связи;

- информационно-консультационные услуги;

- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров;

- ТЭР;

- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;

Начислена заработная плата сотрудникам ГБУ «Безопасный регион» за период январь-сентябрь 2025 года (по штатному расписанию – 47 шт. ед.); уплачены социальные и налоговые платежи.

- Мероприятие (результат) «Развитие портала государственных и муниципальных услуг»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 979,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 75 %.

За 3 квартал 2025 года среднее количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 26 780, что больше на 3% планового показателя 26 000 посещений.

За 3 квартал 2025 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 2 (с последующими изменениями и дополнениями) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 74 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

- Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5 550,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3 150,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 56,8 %.

Оплата оказанных услуг за сентябрь 2025 года в объеме 350,0 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 63,1 %.

За 9 месяцев 2025 года осуществлялось сопровождение СЭДД в 63 организациях (ИОПО и ИОМСУ, а также подведомственные им организации).

Службой технической поддержки обработано 997 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.

- Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области»

Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 797,0 тыс. руб., кассовое исполнение 309,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 17,2 %.

В рамках реализации мероприятия исполнен государственный контракт от 07.04.2025 года на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт) на сумму 309,3 тыс. руб.

Заключение контракта на оказание услуг по лицензионному сопровождению автоматизированной системы (АС) учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области в части предоставления неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ в составе АС на сумму 1 487,7 тыс. руб. запланировано на 4 квартал 2025 года, так как срок действующей лицензии заканчивается 8 декабря 2025 года.

- Мероприятие (результат) «Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, оказание услуг по предоставлению доступа к инструментам подготовки структурированной аналитической информации по данным дистанционного зондирования Земли»

Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3 310,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 97,4 %.

За отчетный период в рамках мероприятия заключен и исполняется контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ, на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки и подготовки структурированной аналитической информации в формате подписки.

В связи с увеличением стоимости предоставления неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, приобретение переносится на 2026 год. В соответствии со служебной запиской бюджетные ассигнования в размере 89,5тыс.руб. будут перенесены в октябре 2025 года на 2026 год. После переноса кассовое исполнение составит 100%.

- Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы «Гостехнадзор-эксперт»

Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,7 тыс. руб., кассовое исполнение 328,57 тыс. руб. Процент освоения средств – 60 %.

Оплата оказанных услуг по контрактам за сентябрь в объеме 54,76 тыс. руб. будет осуществлена в октябре. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 70 %.

Низкий процент освоения средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызван тем, что контракты заключены 28 февраля 2025 года.

В рамках мероприятия осуществляется обновление ГИС «Гостехнадзор Эксперт» (далее – ГИС), внедрение в ГИС новых элементов, оптимизация и устранение неполадок ее работы. Заключены и исполняются контракты:

- «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС» № ЗК2025/13 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Сити – Проект» на сумму 168,3 тыс. руб.;

- «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов» № ЗК2025/12 от 28.02.2025 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО НПП «Интеллект-Софт» на сумму 379,3 тыс. руб.

- Мероприятие (результат) «Приобретение компьютерного и серверного оборудования»

Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 0,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.

В рамках реализации мероприятия по обновлению компьютерного парка планируется приобретение комплектов компьютерного оборудования Министерством сельского хозяйства Пензенской области.

- Мероприятие (результат) «Эксплуатация государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 475,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 75 % от запланированного объема.

В рамках государственного задания выполняется техническое сопровождение, развитие и поддержка государственной информационной системы Пензенской области «Официальные сайты органов власти, входящих в единую систему публичной власти Пензенской области» в количестве 53 сайтов, входящих в состав государственной информационной системы.

Заключено три контракта до конца 2025 года. Два контракта исполнены, один находится на исполнении, на предоставление удаленного доступа по фильтрации трафика для обеспечения защиты веб-ресурсов от DDoS-атак (простая (неисключительная) лицензия на Программу).

- Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование единой мультисервисной сети передачи данных (ЕМСПД)»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 14 750,0 тыс. руб., кассовое исполнение 3 749,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 25,4 %.

Низкий процент освоения связан с тем, что на реализацию мероприятия в июне 2025 года были дополнительно выделены бюджетные ассигнования на оказание услуг по разработке документации на размещение (прокладку) кабеля связи ГБУ в кабельной канализации ПАО «Ростелеком» на участке: ул. Окружная, стр. 3Б – ул. Московская, д. 75 – ул. Московская, д. 72А для создания опорной сети передачи данных.

В настоящее время, в связи со сложностью и продолжительностью проведения оценки затрат на проектирование ВОЛС, требующей проведения предварительных проектно-изыскательских работ, со стороны потенциальных исполнителей, документация на закупку находится в стадии разработки.

В рамках государственного задания выполняется организация работ по обеспечению информационной безопасности распределенной мультисервисной сети исполнительных органов Пензенской области.

Заключено три контракта на сумму 5 000,00 тыс. руб. на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области (ЕМСПД), два из которых исполнены, третий находится на исполнении.

- «Развитие государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области (СЭДД)»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 16 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 0 %.

В рамках  исполнения мероприятия в 4 квартале 2025 года планируется заключение двухгодичного государственного контракта (часть бюджетных ассигнований будет перенесена на 2026 год). В декабре 2025 года кассовое исполнение составит 100 %.

В рамках реализации мероприятия планируется обновление и расширение функциональных возможностей государственной информационной системы электронного документооборота и делопроизводства Пензенской области.

- Мероприятие (результат) «Сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»

Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3 598,1 тыс. руб., кассовое исполнение 874,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 24,3 %.

В рамках мероприятия в отчетном периоде приобретен цифровой сертификат (SSL) для подтверждения подлинности и безопасности передачи данных веб-сайта ГИСОГД ПО в рамках совместных работ с ГБУ «Безопасный регион».

22.04.2025 года заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению, обновление лицензий программного обеспечения, консультационной и технической поддержки ГИСОГД ПО в общей сумме 3 406,0 тыс. руб., кассовое исполнение последнего этапа оказанных услуг - декабрь 2025 года. Продление лицензий по защите информации в сумме 169,1 тыс. руб. запланировано в декабре 2025 года.

Запланированные на 3 квартал 2025 года мероприятия выполнены в полном объеме. Полное освоение бюджетных ассигнований запланировано в декабре 2025 года.

- Мероприятие (результат) «Развитие функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пензенской области (ГИСОГД ПО)»

Исполнитель – Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 6 497,5 тыс. руб., кассовое исполнение 3 847,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 59,2 %.

Приобретено 5 дополнительных модулей: «Услуги для образования границ земельных участков», «Интеграция с ИСУП», «Передача информационной модели ОКС в ГИСОГД», «Маршрутизация заявлений с ЕПГУ», «Интеграция с ЕПГУ». Из-за изменений в единых функционально-технических требованиях к витрине данных ГИСОГД и, соответственно, стоимости реализации работ по созданию витрины, приобретение дополнительного программного модуля «Витрина данных ГИСОГД» переносится на 2026 год. В соответствии со служебной запиской бюджетные ассигнования в сумме 2 650,0 тыс. руб. в октябре 2025 года будут перенесены на 2026 год. После переноса кассовое исполнение составит 100%.

Запланированные на 3 квартал 2025 года мероприятия выполнены в полном объеме. Полное освоение бюджетных ассигнований запланировано в декабре 2025 года.

- Мероприятие (результат) «Техническое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области»

Исполнитель – Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 341,0 тыс. руб., кассовое исполнение 300,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 21,7 %.

Контракты будут заключены в 4 квартале 2025 года. 100 % кассовое исполнение будет обеспечено в конце декабря 2025 года.

Комплекс процессных мероприятий № 4

«Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области»

Ответственный исполнитель:

- Министерство региональной безопасности Пензенской области.

- Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание информационной системы Министерства региональной безопасности Пензенской области»

Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 723,8 тыс. руб., кассовое исполнение 1 060,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 61,5 %.

Оплата оказанных услуг за сентябрь 2025 года в объеме 132,6 тыс. руб. будет осуществлена в октябре 2025 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 69,2 %.

Низкий процент освоения вызван тем, что на реализацию мероприятия 22сентября 2025 года добавлено 132,6 тыс.руб. из бюджета Пензенской области. Заключение ГК на остаток бюджетных ассигнований планируется в октябре 2025 г. 100% кассовое исполнение будет обеспечено в декабре 2025 года.

В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 302 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системе участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 32 точки VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

- Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 4 Мбит/с в исполнительных органах Пензенской области, подведомственных государственных казенных учреждениях и на участках мировых судей»

Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 702,08 тыс. руб., кассовое исполнение 1 123,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 66 %.

Оплата оказанных услуг за сентябрь в объеме 140,39 тыс. руб. будет осуществлена в октябре. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 75%.

В ноябре 2025 года планируется заключение ГК на остаток бюджетных ассигнований, 100% кассовое исполнение будет обеспечено в декабре 2025 года.

В отчетном периоде осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

- Мероприятие (результат) «Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более»

Исполнитель – Министерство региональной безопасности Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 416,5 тыс. руб., кассовое исполнение 416,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100 %.

Государственный контракт исполнен на сумму 416,5 тыс. руб.

В рамках обновления компьютерного парка приобретено 7 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.