Аналитическая справка к отчету о реализации государственной программы Пензенской области «Формирование информационного общества в Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 815-пП
за 1 полугодие 2024 года

Государственная программа Пензенской области: «Формирование информационного общества в Пензенской области».
Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Соисполнители: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области.
Участники: Государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Безопасный регион".

Информация об исполнении бюджетных ассигнований:
Общий объём ассигнований предусмотренный на 2024 год из бюджета Пензенской области 114 748,4 тыс. руб., кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года 42 817,6 тыс. руб. (37,3%).

Низкий процент исполнения обусловлен следующими факторами:
Согласно условиям заключённых контрактов, выполненные работы по ряду мероприятий госпрограммы оплачиваются ежемесячно. Оплата за июнь производится в июле, после окончания отчетного периода (1 полугодие).
К таким мероприятиям относятся:
- "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области";
- "Техническая поддержка социального портала Пензенской области";
- "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области";
- "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников";
- "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства".

1. Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru и полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация данных мероприятий запланирована на 3-4 квартал 2024 года.
2. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований во 2 квартале 2024 года на реализацию мероприятий госпрограммы в размере 21 727,9 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий
"Внедрение современных ИКТ в социальную сферу"

Ответственный исполнитель: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Методологическая поддержка информационной системы "Электронный социальный регистр населения Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 13 337,3 тыс. руб., кассовое исполнение 1 752,8 тыс. руб. Процент освоения средств – 13,1%.
В рамках мероприятия осуществляется постоянная методологическая поддержка пользователей, производилась доработка и настройка информационной системы в соответствии с замечаниями и предложениями пользователей.
Оплата оказанных услуг за июнь 2024 года в объеме 350,7 тыс. руб. будет осуществлена в июле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 15,8%.
Низкое освоение средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что во 2 квартале 2024 года на реализацию мероприятия были выделены дополнительные средства в размере 8 364,0 тыс.руб. на работы, которые будут произведены во 2 полугодии.

Мероприятие (результат) "Техническая поддержка социального портала Пензенской области"
Исполнитель – Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение 250,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7%.
В рамках мероприятия осуществляется консультационная поддержка пользователей и техническое сопровождение портала https://socpnz.ru.
Оплата оказанных услуг за июнь 2024 года в объеме 50,0 тыс. руб. будет осуществлена в июле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 50,0%.

Комплекс процессных мероприятий
"Обеспечение деятельности ситуационного центра"

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 8354,27 тыс. руб., кассовое исполнение 4 654,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 55,7 %.
Заключены государственные контракты на оказание услуг проведения специальных проверок и специальных исследований технических средств аппаратного комплекса Ситуационного центра Губернатора Пензенской области для организации Студии ФСО и подготовки оборудования к проведению аттестационных работ в кабинетах 301 и 303 здания Правительства и государственный контракт на оказание услуг по приведению в соответствие требованиям ФСО России кабинета 301-303 и организации в кабинете 301 «Студии ФСО».

Комплекс процессных мероприятий
"Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства"

Ответственный исполнитель: Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.
Соисполнители: Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Министерство государственного имущества Пензенской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Сопровождение информационно-справочных систем (далее - ИСС) для исполнительных органов государственной власти Пензенской области"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 196,6 тыс. руб., кассовое исполнение 85,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 43,2%.
Министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области заключен государственный контракт, на основании которого в отчетном периоде 2024 года на постоянной основе осуществляется одномоментный доступ 20 пользователей к Системе КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения.
Оплата оказанных услуг за июнь 2024 года в объеме 17,0 тыс. руб. будет осуществлена в июле 2024 года. С учетом этой оплаты кассовое исполнение составит – 51,9%.

Исполнитель – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1 116,0 тыс. руб., кассовое исполнение 570,0 руб. Процент освоения средств – 51,1%.
Министерством заключен договор на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения на территории Пензенской области. Право использования Программного обеспечения (лицензионный срок): до 31 декабря 2024 г.

Мероприятие (результат) "Сопровождение, доработка и аттестация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ"
Исполнитель – Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 15300,8 тыс. руб., кассовое исполнение 5089,23 тыс. руб. Процент освоения средств – 33,3%.
Министерством осуществляется прием и обработка поступающих обращений от пользователей ГИС АЦК-Госзаказ. За 1 полугодие 2024 обработано 156 инцидентов по работе системы. В рамках организации взаимодействия с системой АЦК-Финансы Министерством осуществляется ведение справочника поставщиков для нужд заказчиков Пензенской области. За 1 полугодие 2024 года в справочник внесено 1044 контрагента.
В целях актуализации форматов обмена в связи с переходом сайта ЕИС на новую версию за указанный период установлено 2 патча для системы ГИС АЦК-Госзаказ.
В рамках выполнения мероприятия по оказанию услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ Министерством 08 декабря 2023 года заключен контракт на оказание услуг по сопровождению ГИС АЦК-Госзаказ в 2024 году. 02 июля 2024 года осуществлена приемка оказанных услуг за 2 квартал 2024 года, оплата соответственно будет осуществлена по этапу в 3 квартале 2024 года, сумма оплаты по этапу 2,68 млн. рублей.
В рамках исполнения мероприятия по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ в части настройки ЮЗЭД при осуществлении совместных закупок, закупка включена в план-график. Также направлены запросы коммерческих предложений потенциальным исполнителям. По результатам полученных предложений минимальная цена составила 2 800,00 тыс. руб.
На основании изложенного, Министерством направлен соответствующий запрос на выделение дополнительных бюджетных средств на осуществление закупки по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ. Дополнительное финансирование будет выделено за счет средств экономии, полученной Министерством в первом полугодии 2024 года.
После оплаты услуг, оказанных в 2 квартале, кассовое исполнение составит более 50%.

Мероприятие (результат) "Расходы на обеспечение деятельности аппарата ГБУ Пензенской области "Безопасный регион" (исполнение установленных функций и полномочий)"
Исполнитель –Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 37 024,3 тыс. руб., кассовое исполнение 18 586,32 тыс. руб. Процент освоения средств – 50,2%.
Осуществляются расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Безопасный регион», на содержание 42 штатных единиц.
Заключены контракты на осуществление деятельности ГБУ «Безопасный регион».
В ходе реализации заключенных контрактов и договоров выполнены работы:
- авансовые отчеты по почтовым отправлениям
- обслуживание 1С
- услуги связи
- информационно-консультационные услуги
- поставка бумаги, канцелярских и хозяйственных товаров
- ТЭР;
- техническое обслуживание движимого и недвижимого имущества;
- выплачены заработная плата 42 штатным единицам
- уплачены социальные и налоговые платежи

Мероприятие (результат) "Развитие портала государственных и муниципальных услуг"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области (ГБУ «Безопасный регион»)
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3959,0 тыс. руб., кассовое исполнение 1 979,25 тыс. руб. Процент освоения средств – 50%.
За отчетный период 2024 года количество посещений регионального портала государственных и муниципальных услуг в месяц достигло 25750, что больше на 3 % планового показателя 25000 посещений.
За 1 полугодие 2024 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; государственного задания № 1 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обеспечено сопровождение 6486 государственных и муниципальных услуг и 72 веб-сервисов межведомственного взаимодействия.

Мероприятие (результат) "Развитие и сопровождение электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 14172,7 тыс. руб., кассовое исполнение 2022,7 тыс. руб. Процент освоения средств – 14,3%.
Заключен государственный контракт № 14-К-2023 от 29.12.2023 на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Пензенской области и исполнительных органах Пензенской области.
В отчетном периоде осуществлялось сопровождение СЭДД в 62 исполнительных органах и иных организациях.
Службой технической поддержки обработано 737 заявок от исполнительных органов, ОМСУ и структурных подразделений Правительства Пензенской области.
Низкий процент освоения средств бюджета вызван выделением во 2 квартале 2024 года дополнительных бюджетных ассигнований на обновление СЭДД в объеме 9 700,0 тыс. руб.
Проведение конкурсных процедур запланировано на 3 квартал 2024 года, оказание услуг по обновлению СЭДД — на 4 квартал 2024 года.

Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"
Исполнитель – Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 3300,0 тыс. руб., кассовое исполнение – 0 руб. Процент освоения средств – 0.
Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года.

Мероприятие (результат) "Сопровождение государственной информационной системы управление имуществом Пензенской области"
Исполнитель - Министерство государственного имущества Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1200,0 тыс. руб., кассовое исполнение 325,3 тыс. руб. Процент освоения средств – 27,1%.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по приобретению технической поддержки и средств защиты информации в рамках сопровождения ГИС учета и управления имуществом и земельными участками Пензенской области (Собственность-Смарт).
Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 квартал 2024 года.

Мероприятие (результат) "Развитие, сопровождение, доработка и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области (далее - ЕМСПД), а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства"
Исполнитель - Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 5250,0 тыс. руб., кассовое исполнение - 3500,0 тыс. руб. Процент освоения средств – 66,7 %.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому сопровождению оборудования Единой мультисервисной сети передачи данных исполнительных органов Пензенской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (ЕМСПД). Техническое сопровождение 123 точек подключения к единой мультисервисной сети передачи данных осуществляется на постоянной основе.
В отчетном периоде проведено:
- круглосуточное поддержание работоспособности оборудования ЕМСПД;
- оказаны услуги по совместной технической поддержке уровня «Расширенный» продуктов ViPNet защищенной сети №15161 в составе ЕМСПД оказываются в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» компании «ИнфоТеКС» (Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Услуги оказываются в соответствии с действующей схемой технической поддержки «Совместная Расширенная ТП».
- консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.);
- консультации по вопросам эксплуатации оборудования;
- консультации по конфигурированию и настройкам оборудования;
- консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей оборудования;
- удаленная диагностика оборудования, расположенного в узлах ЕМСПД (согласно утверждённому списку), и каналов передачи данных (качество физических соединений, выполнение соглашений о качестве предоставляемых услуг операторами связи и т.д.);
- диагностика каналов передачи данных на месте эксплуатации оборудования;
- профилактическое обслуживание оборудования;
- восстановление работоспособности оборудования, в том числе с использованием подменного фонда и выездом специалиста к месту эксплуатации оборудования;
- услуги по профилактическому техническому обслуживанию в соответствии с рекомендациями производителей оборудования;
- подключение организаций к ЕМСПД в связи с изменением расположения;
- подключение новых организаций к ЕМСПД;
- мониторинг состояния оборудования и каналов связи;
- организовано три IP VPN канала для подключения центрального узла ЕМСПД (г. Пенза, ул. Московская, д. 75) на скорости не менее 200 Мбит/с (для каждого из каналов) для организации связи с администрациями муниципальных районов, городских округов и исполнительных органов Пензенской области по технологии IPVPN L2.

Мероприятие (результат) "Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, к сервису по управлению организационными техническими мероприятиями по защите информации"
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 4 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 125,1 тыс. руб. Процент освоения средств – 53,1%.
Осуществлена закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории РФ. Исполняется государственный контракт №2024/12 от 22.02.2024 между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «Компания «Тензор» на сумму 9,975 тыс. рублей.
Осуществлена закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к данным дистанционного зондирования Земли на территорию Пензенской области и инструментам их обработки в формате подписки. Исполняется государственный контракт № ЭА2024/18 от 02.05.2024 г. между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «ИКИЗ» на сумму 2115,113 тыс. рублей.
Осуществлена закупка по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации. Исполняется государственный контракт № № ЭА2024/20 от 05.07.2024 г. между Министерством сельского хозяйства Пензенской области и ООО «КСБСОФТ» на сумму 110,0 тыс. рублей.
Закупка на оказание услуг по предоставлению доступа к инструментам подготовки структурированной аналитической информации по данным дистанционного зондирования Земли планируется на август 2024 года.

Мероприятие (результат) "Сопровождение и доработка автоматизированной информационной системы "Гостехнадзор-эксперт"
Исполнитель – Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 547,8 тыс. руб., кассовое исполнение 219,4 тыс. руб. Процент освоения средств – 40,1%
Заключен и исполняется государственный контракт «Техническая поддержка информационной системы «Гостехнадзор Эксперт». Администрирование общесистемного ПО и сетевого оборудования, плановое обновление ИС».
Заключен и исполняется государственный контракт «Сопровождение автоматизированной информационной системы управления органами гостехнадзора с модулями «Модуль интеграции с ФГИС УСМТ», «Веб-клиент», «Модуль интеграции с Системой электронных паспортов».
Низкое освоение средств бюджета Пензенской области по мероприятию вызвано тем, что оплата услуг, оказанных во 2 квартале 2024 года, будет осуществлена в июле 2024 года.

Комплекс процессных мероприятий
"Внедрение современных ИКТ в систему обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"

Ответственный исполнитель: Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Мероприятие (результат) "Техническое обслуживание информационной системы Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области"
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1153,1 тыс. руб., кассовое исполнение 576,6 тыс. руб. Процент освоения средств – 50%.
В отчетном периоде осуществлялось техническое сопровождение 252 точек подключения (автоматизированных рабочих мест) к информационной системы участков мировых судей, подключенных к ГАС "Правосудие" и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств (1 сервер и 33 точка VPN-сети) для публикации решений на официальных сайтах.

Мероприятие (результат) "Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее 4 Мбит/с"
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области

Бюджетом Пензенской области предусмотрено 1561,1 тыс. руб., кассовое исполнение 650,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 41,7
В отчетный период осуществлялось оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 77 точек подключения на участках мировых судей и подведомственных государственных казенных учреждениях.

Мероприятие (результат) "Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более"
Исполнитель - Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области
Бюджетом Пензенской области предусмотрено 431,5 тыс. руб., кассовое исполнение 431,5 тыс. руб. Процент освоения средств – 100%.
В рамках обновления компьютерного парка, приобретено 7 комплектов компьютерного оборудования и произведена их замена для нужд участков мировых судей.

Таблица 1
Наименование ведомства, ответственного за достижение показателя, выполнение (достижение) мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Наименование / структурного элемента госпрограммы, мероприятия (результата)*, / объекта мероприятия (результата)**	Наименование и уровень / показателя, наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), / контрольной точки***	Плановое значение	Фактическое значение	Причины не (полного) достижения запланированного значения
Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	КПМ "Обеспечение деятельности ситуационного центра", / Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области" в 2024 году реализации	КТ Закупка на оказание услуг по технической поддержке программы для ЭВМ "Аналитическая платформа интеллектуальных бизнес-приложений" включена в план-график закупок на 2024 год	07.11.2023	-	Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года.
Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	КПМ "Обеспечение деятельности ситуационного центра", / Мероприятие (результат) "Сопровождение информационных систем для Ситуационного центра Губернатора Пензенской области" в 2024 году реализации	КТ Закупка на оказание услуг по техническому сопровождению геоинформационной системы Пензенской области включена в план-график закупок на 2024 год	07.11.2023	-	Полномочия по созданию, модернизации и техническому сопровождению программного комплекса Ситуационного центра губернатора Пензенской области переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года.
Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области	КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) "Обеспечение доступа к информации о деятельности Губернатора, исполнительных органов государственной власти Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая приобретение оборудования"	КТ Договор на оказание услуг по сопровождению официального сайта правительства Пензенской области, официального сайта Губернатора Пензенской области, официальных сайтов учреждений Пензенской области, официальных сайтов органов власти Пензенской области и официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области в план-график закупок на 2024 год	20.12.2023	-	Полномочия по созданию, модернизации, внедрению и техническому сопровождению (технической поддержке) официального сайта Губернатора Пензенской области, официального сайта Правительства Пензенской области, официальных сайтов исполнительных органов Пензенской области, официальных сайтов органов местного самоуправления Пензенской области и официальных сайтов учреждений Пензенской области в домене pnzreg.ru переданы ГБУ Пензенской области «Безопасный регион». В настоящее время идет передача нематериальных активов и финансирования, формируется государственное задание. Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2024 года.
Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области	КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) «Сопровождение, доработка и аттестация государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ»»	КТ Сведения о государственном контракте на выполнение работ по модернизации в 2024 году государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ" в части настройки юридически значимого электронного документооборота при осуществлении совместных закупок внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок в 2024 году	30.06.2024	-	Запрошены коммерческие предложения у потенциальных исполнителей. В виду возникшей потребности в выделении дополнительных бюджетных ассигнований на проведение закупки по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ направлен запрос на выделение дополнительных бюджетных средств на осуществление закупки по модернизации ГИС АЦК-Госзаказ. Дополнительное финансирование будет выделено за счет средств экономии, полученной Министерством в первом полугодии 2024 года. / Плановая дата наступления 31.08.2024.
Министерство сельского хозяйства Пензенской области	КПМ "Развитие и поддержка инфраструктуры "электронного правительства", Мероприятие (результат) / «Получение доступа к данным дистанционного зондирования Земли и инструментам их обработки и к информационному сервису об организациях и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации, оказание услуг по предоставлению доступа к инструментам подготовки структурированной аналитической информации по данным дистанционного зондирования Земли»	КТ «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30.04.2024	05.07.2024